附件

水上交通安全基础设施建设目标任务表

| 序 号 | 工作任务 | 建设内容 | 责任单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 白龙湖旅游船舶拆解 | 青川县67艘旅游船 | 青川县人民政府 | 2017年12月 |
|  |  | 利州区9艘旅游船 | 利州区人民政府 |  |
| 2 | 疏通白龙湖 张家嘴航道 | 采取炸礁等工程措施 | 利州区人民政府 | 2017年12月 |
| 3 | 建立白龙湖风速监测系统 | 设置青川县沙洲车渡、营盘、乌山岭、焦子口、永红、白河风力监测点6处和数据系统1套 | 青川县人民政府 | 2017年5月 |
|  |  | 设置利州区金洞、盐井溪、小三峡、湖心岛风力监测点4处和数据系统1套 | 利州区人民政府 |  |
| 4 | 建立上石盘、亭子口库区风速监测系统 | 利州区刘家河1处 | 利州区人民政府 | 2017年5月 |
|  |  | 昭化区桔柏渡、红岩、张王、虎跳、青牛5处 | 昭化区人民政府 |  |
|  |  | 剑阁县金银渡、金钟庙、江口3处 | 剑阁县人民政府 |  |
|  |  | 苍溪县鸳溪场、浙水、海事站、涧溪口4处 | 苍溪县人民政府 |  |
| 5 | 白龙湖 船舶避风区 | 设置青川县清风岭上、沙洲码头、沙洲桥头船舶避风区3处 | 青川县人民政府 | 2017年5月 |
|  |  | 设置利州区张家湾、马夫滩、太阳湾，清风岭下船舶避风区4处 | 利州区人民政府 |  |
| 6 | 上石盘、亭子口库区船舶避风区 | 昭化区红岩、天星子、天子墓、黄龙浩、青牛浩5处 | 昭化区人民政府 | 2017年5月 |
|  |  | 剑阁县鸳溪浩1处 | 剑阁县人民政府 |  |
|  |  | 苍溪县鸳溪寺、浙水2处 | 苍溪县人民政府 |  |
| 7 | 县级船舶信息监控系统平台 | 对县级监控室+F27进行建设和改造，整合辖区内码头和船载视频 | 各县区人民政府 | 2017年12月 |
| 序 号 | 工作任务 | 建设内容 | 责任单位 | 完成时限 |
| 8 | 上石盘、亭子口库区安全停泊区 | 利州区南河琴台、塔山湾、五里垭、张家湾4处 | 利州区人民政府 | 2017年5月 |
|  |  | 苍溪县佛爷洞、红军渡2处 | 苍溪县人民政府 |  |
| 9 | 市内其它通航水域安全停泊区 | 东河陈家营、五四渡口、张家湾渡口3处 | 旺苍县人民政府 | 2017年12月 |
|  |  | 东河桥溪、东溪、元坝、歧坪、王渡5处 | 苍溪县人民政府 |  |
|  |  | 嘉陵江朝天渡1处 | 朝天区人民政府 |  |
| 10 | 上石盘、亭子口库区锚地 | 利州区五里垭、周家湾、刘家河3处 | 利州区人民政府 | 2017年5月 |
|  |  | 苍溪县亭子口电站下、苍溪航电上、苍溪航电下、临江寺陶家垭5处 | 苍溪县人民政府 |  |
| 11 | 助导航标志 | 青川县白龙湖设置1.5米罐型浮标、示位标、其他浮标等34对 | 青川县人民政府 | 2017年12月 |
|  |  | 利州区白龙湖设置1.5米罐型浮标、示位标、其他浮标等36对 | 利州区人民政府 |  |
|  |  | 亭子口库区7米发光型船标172对，鸣笛标20座，指路牌17座 | 市地方海事局 |  |
| 12 | 桥函标 | 白龙湖设置沙洲水厂、骑马大桥、井田大桥、姚渡大桥5座桥函标 | 青川县人民政府 | 2017年12月 |
|  |  | 上石盘、亭子口库区桥函标11座 | 市地方海事局 | 2017年12月 |
| 13 | 航道整治 | 千佛崖航道、西湾水厂航道、亭子口库尾航道整治 | 市地方海事局 | 2018年12月 |
| 14 | 市级水上交通综合信息系统工程 | 建设码头和船载视频监控系统 | 市地方海事局 | 2017年12月 |