广元市“十二五”水利发展规划

广元市水务局

二0一二年三月

前        言

兴修水利，造福百姓。“十一五”期间，我市水利事业取得了巨大成就。在防洪减灾、水资源开发与保护、水土保持和生态环境治理、水产渔业、农业灌溉、城乡供水、水力发电站建设及水务体制和水管单位体制改革等方面业绩斐然。在市委市政府的坚强领导下，战胜了2008年“5.12”特大地震灾害，取得了抗震救灾和灾后重建的伟大胜利。

《中共中央国务院关于加快水利改革发展的决定》进一步明确了水利在国民经济中的重要地位及治水理念。水是生命之源、生产之要、生态之基，水利是经济社会发展的重要基础和根本保障。加快水利改革发展，对我市建设川陕甘结合部经济文化生态强市具有重大战略意义。按照市委、市政府、省水利厅要求，根据中央《决定》、省委市委的贯彻意见，中央、省委水利工作会议精神，《广元市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》和《四川省“十二五”水利发展规划》，结合我市实际，编制本规划。

第一章  水利改革发展现状

第一节  “十一五”水利发展规划执行情况

2006年至2010年，是我市水利发展建设极不平常的五年。“十一五”期间，我市紧紧抓住灾后恢复重建、扩大内需和西部大开发的重大历史机遇，围绕统筹城乡发展、建设社会主义新农村的重大战略部署，加快水利基础设施建设。进一步提升防洪减灾能力，合理开发利用水资源，保障和改善城市、农村用水条件；加强水资源管理和水环境治理，坚持水土保持和生态环境建设；发展水产渔业养殖；深化水利管理体制改革，强化水利法制建设和行政执法能力建设；统筹兼顾、因地制宜、科学规划、苦干实干，水利建设和抗震救灾取得了辉煌成就。

“十一五”期间，全市完成水利建设总投资97.01亿元（含亭子口水利工程投入42.35亿元），其中省以上投资57.59亿元（含亭子口水利工程15亿元，灾后重建资金35亿元）。“十一五”时期是我市水利投资规模最大，目标实现较好，人民群众受益较多的时期。特别是震损病险水库的除险加固、农村饮水安全、灌区配套建设与恢复、节水改造、小型农田水利建设、水土保持、中小河流治理等涉及民生的水利建设得到了进一步加强，解决了一大批人民群众最关心、最直接、最现实的水利需求问题，水利行业能力得到明显提升。

广元市“十一五”水利规划主要指标执行情况表

| 指标名称 | 单位 | “十一五”规划 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 新 增 | 2010年达到 |  |
| 一、蓄引提水能力 | 万立方米 | 3675 | 70613 | 不包含微水 工程(234) |
| 二、有效灌溉面积 | 万亩 | 11.52 | 131.65 |  |
| 三、旱涝保收灌溉面积 | 万亩 | 6.19 | 85.95 |  |
| 四、节水灌溉面积 | 万亩 | 17.50 | 53.49 |  |
| 五、解决农村安全饮水 | 万人 | 99.51 | 104.85 |  |
| 六、水土保持 | 平方公里 | 1055.8 | 4644.4 |  |
| 七、堤防工程 | 公里 | 123.4 | 417.77 |  |
| 八、病险水库整治（座） | 中型 | 1 | 7 |  |
|  | 小(1)型 | 1 | 58 |  |
|  | 小(2)型 |  | 494 |  |
| 九、小水电开发 | 兆瓦 | 68 | 883 |  |
| 十、水产品 | 吨 | 3.21 | 6.49 |  |

第二节  水利发展存在的主要问题及制约因素

一、水利基础依然薄弱，民生水利建设任务重

由于历史及区位等原因，我市水利设施多年来投入不足，建设不配套，设施老化，山区、边远地区水利设施缺乏，抗灾减灾基础薄弱，水利保障和支撑能力不强，不适应全面建设小康社会和建设新农村的要求。

我市骨干水源工程少，工程性缺水问题突出。近年来，多条河流季节性缺水明显，涉及民生的水利问题比较突出。农村饮水安全建设任务重，截至2010年底，全市还有117.62万人存在饮水安全问题（包括新增不安全饮水人口）。灌区配套设施落后，水利用系数低。旱洪灾害为我市主要自然灾害。中小河流防洪能力严重不足，小微型水利工程安全隐患多，山区抗旱能力低，农村沟渠、堰塘、河道淤积堵塞严重，水土流失治理任务重。城市供排水等城市水务建设滞后，规划不健全，建设不配套，设备老化，基础脆弱，已不能满足城市发展的需要。

二、水利投入机制不完善，社会办水利局面尚未形成

“十一五”期间，水利建设投入增幅虽有较大提高，但投入渠道单一，除了亭子口水利枢纽等业主投资建设的工程外，水利建设主要还是依靠中央和省级财政投入，市县财政和地方投入严重不足，分级管理、分级负责的水利投入机制不完善，社会融资和群众办水利的机制尚未形成，远不能满足水利建设发展的需要。

三、水资源保护和水环境治理任务艰巨

保障水资源可持续利用的体制和机制还不完善，全市尚未完成入河排污总量控制方案和地下水调查评价及开发利用规划。节水型社会建设体制和机制有待完善。水土保持预防监督缺乏强有力的手段，水土流失严重，“三同时”制度落实不到位。随着我市城市化、工业化的加速推进，未来水土流失防治形势将更加严峻。城区、农村水环境保护任务艰巨。

四、水务管理手段较落后，深化体制改革任务较重

全市水务规划体系不健全，水资源综合规划、流域规划及重要专业规划不完善，水务一体化管理虽已逐步落实，水管单位体制改革也基本完成，但进一步完善、深化推进的任务依然很重，水务改革急需进一步推进和完善。

五、水利服务力量不足，行业能力建设需提速

全市水利行业人才总量不足，高层次人才所占比例偏小。高级职称所占专业技术人员比例不足2%，专业结构不合理，水文、地质、水工专业人才紧缺。基层水利服务体系薄弱，管理体制不顺，运行机制不活，制约水利建设与管理。

第二章  “十二五”面临的新形势及要求

2011年中央1号文件《关于加快水利改革发展的决定》以及中央水利工作会议，从战略和全局高度出发，明确了“水是生命之源、生产之要、生态之基”的战略地位，将水利提升到关系经济安全、生态安全和国家安全的战略高度，强调要把水利作为国家基础设施建设的优先领域，把农田水利作为农村基础设施建设的重点任务，把严格水资源管理作为加快经济发展方式转变的战略举措，注重科学治水、依法治水，突出加强薄弱环节建设，大力发展民生水利，不断深化水利改革，加快建设节水型社会，努力走出一条中国特色水利现代化道路。要力争通过5年到10年努力，从根本上扭转水利建设明显滞后的局面。

《中共四川省委关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议》和《省委省政府关于加快水利改革发展的决定的实施意见》（省委2011年1号文件）以及省委水利工作会议强调，要加强水利基础设施建设，优化水资源配置，提高水资源利用率，着力构建供水保障体系，努力满足城乡居民生活和经济建设对水资源的需求，以大中型骨干水利工程和渠系配套为重点，实施“再造一个都江堰灌区”工程。加强主要江河防洪工程建设、中小河流治理和山洪灾害防治。以农田水利为重点加强农村基础设施建设，大力提高农村公共服务能力，夯实农业农村发展基础。全面推进生态建设，推进重点区域水土流失治理。健全防灾减灾体系。建立自然灾害监测预警机制和技术体系，健全洪涝灾害防治体系，增强城乡防洪能力。高度重视水安全，建设节水型社会。

党中央、国务院和各级党委、政府对水利建设高度重视，为我市“十二五”时期水利发展提供了良好的机遇，同时也为我市水利发展改革提出了更新更高要求。如何抓住机遇，完成新时期、新阶段水利建设和管理任务，确保“十二五”期间我市水利基础建设跃上新台阶，全面提升水利行业建设能力，是我市水利建设面临的重大课题和挑战。

第三章  水利改革发展的指导思想、基本原则

水利改革发展要坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，深入贯彻落实中央、省委水利会议精神，围绕把广元建成川陕甘结合部的经济文化生态强市的战略目标，按照建设“水利四大保障体系”(即防洪抗旱减灾体系、水资源合理配置利用体系、水资源保护和河流健康保障体系、有利于水利科学发展的制度体系)的要求，坚持以政府为主导，以规划为龙头，以项目为载体，以改革创新为动力，着力强化水利基础设施建设，通过五年时间的努力，促进我市水利建设上新台阶。

“十二五”水利发展规划坚持以下原则：

一、以人为本，民生优先

把解决民生水利问题放在更加突出的位置，把人民群众的根本利益作为水利工作的出发点和落脚点；把解决人民群众最关心、最直接、最现实的需求，作为“十二五”期间水利发展的重点。

二、城乡统筹、整体推进

把提高水利对经济社会的保障能力放在更加突出的位置，保证我市水利发展的目标、速度、规模和水平，与社会经济发展协调一致。按照城乡统筹的要求，促进城乡水务并重、水量和水质共管、水体和水域兼顾、防洪和抗旱并重、开源节流和保护并举、建设和管理齐抓、工程措施与非工程措施结合，推动全市城乡区域水利协调发展。

三、人水和谐，持续发展

根据我市水资源实际和水环境承载能力，科学合理开发水资源，加强水环境保护。既要防洪减灾，兴修水利，也要遵重自然，适度开发；既要满足社会经济发展需求，也要满足良好水生态环境的基本要求；既要加强对重点小流域水土流失综合治理，又要注重依靠大自然的自我修复能力。坚持不懈的改善水环境，加强水污染防治。

四、深化改革，强化管理

坚持用科学的治水理念、先进的科学技术、完善的管理制度，深化改革，提高水利工程建设的科技含量，提升水利科技支撑能力。继续深化水资源管理体制、水利投融资体制、水利工程建设管理体制、农村水利发展机制、水价形成机制、水利工程产权管理体制等各项水利改革，不断破除制约水利发展的各种障碍，推进水利体制创新、机制创新、制度创新、管理创新，促进水利事业全面发展。

五、政府主导，合力治水

强化政府在水利发展中的主导作用，增强公共财政对水利发展的保障作用，发挥市场对资源配置的基础性作用，加强相关部门的沟通和协调，大力促进社会参与，形成推动水利改革发展的合力。

第四章  改革发展的主要目标和建设任务

第一节  主要目标

按照《中共中央国务院关于加快水利改革发展的决定》及中央、省委水利工作会议的总体部署，结合我市建设川陕甘结合部经济文化生态强市的具体要求。我市“十二五”水利改革发展的主要目标是：

1、继续实施“两江六河”治理和中小河流治理，基本完成嘉陵江主要堤防和南河、清江河、东河等15条重点中小河流的重要河段治理，市城区、县区政府所在地以及重点场镇防洪全部达标，一般乡镇场镇基本达标。

2、初步建成全市水利防灾减灾监测预警指挥系统，完成中小型病险水库整治，建设180座重点水库防汛预警监测系统，试点实施山洪灾害防治县级非工程措施。

3、开工建设一批骨干水源工程，新增蓄引提水能力1亿立方米（不包括已成中小电站蓄水工程、白龙湖、紫兰坝，在建的亭子口水利枢纽工程、昭化电站和规划的罐子坝水利枢纽工程）。

4、城乡居民饮水安全得到全面保障；全面解决规划内农村人口饮水安全问题。

5、抓住全省“再造一个都江堰灌区”契机，完成亭子口灌区一期苍溪灌区、剑阁龙水泵站和三合泵站灌区、升钟水库剑阁泵站灌区和武引二期剑阁灌区渠系配套建设，加快全市已成灌区配套及节水改造，农田灌溉水有效利用系数提高到0.53以上，力争实现新增和改善灌面50万亩（其中有效灌面22万亩）。积极开展“全域灌溉”水利现代化灌区示范试点。

6、实行最严格的水资源管理制度，“两江六河”等主要江河湖库水功能区水质得到明显改善，水质达到Ⅲ类以上。主城区和重要城镇供水水源地水质全面达标，重点区域水土流失得到有效治理。

7、积极建立水利投融资体制，水利投入持续稳定增长，建立水资源节约和合理配置的水价机制，形成水利工程良性运行机制。

广元市“十二五”水利发展规划主要指标表

| 指标名称 | 单位 | 2010年达到 | 2015年达到 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 指标 | “十二五”增量 |
| 新增蓄引提水能力 | 亿立方米 | 0.4 | 1 | 0.6 |
| 新增和改善灌面 | 万亩 | 21 | 50 | 29 |
| 城镇防洪达标率 | % | [40] | [90] | 50% |
| 水库安全达标率 | % | [78.50] | [95] | 16.5% |
| 水利化水平 | % | [52.80] | [62] | 9.2% |
| 渠道水利用系数 |  | [0.45] | [0.53] | 18% |
| 农村饮水安全达标率 | % | [87.60] | [99] | 11.4% |
| 治理水土流失面积 | 平方公里 | [4644] | [5850] | 26% |
| 水产品产量 | 万吨 | [6.5] | [8.5] | 30% |
| 注：[]中数据为期末达到数 |  |  |  |  |

第二节  水利建设主要任务

一、堤防工程

全面推进完善流域和区域防洪减灾体系，重点加强“二江六河”（嘉陵江、白龙江、南河、清江河、东河、闻溪河、西河、乔庄河）及重要城镇防洪工程建设；加快推进重点地区中小河流治理和山洪灾害防治。“十二五”期间规划实施项目50个，总投资12.55亿元。

1、重要江河重点城镇堤防。规划新建嘉陵江、白龙江、东河重点城镇堤防工程23个，长度77公里。规划投资8.03亿元。

2、重点治理中小河流15条。规划治理项目27个，新建堤防85公里，规划投资4.52亿元。

堤防工程专栏

重点堤防工程 ——广元城区嘉陵江干流及主要支流堤防：工农堤防、南陵堤防、孟家沟堤防、上西韩家沟堤防、河西民权堤防。 ——“三江新区”堤防：宝轮安全坝堤防（白龙江）、牛塞坝堤防（嘉陵江）、先锋堤防（嘉陵江），昭化古城堤防（嘉陵江）、鸭浮天雄堤防（白龙江）、石盘土轻坝堤防（嘉陵江）、坪雾堤防（白龙江）。 ——朝天区嘉陵江干流堤防：下湾段堤防、沙河堤防、大滩镇堤防。 ——苍溪县嘉陵江干流堤防：解放坝堤防、九曲溪堤防、回水堤防、赵公坝堤防。 ——旺苍县城东河干流堤防：长滩坝堤防、孙家坝堤防、嘉川堤防、黄洋堤防。 中小河流治理工程 ——包括南河、清江河、东河、西河（剑阁）、插江、潜溪河、羊模河、乔庄河、闻溪河、炭口河、白水河（旺苍）、宽滩河、盐井河、寨坝河、清江河（旺苍）。 ——2013年前实施清江河赤化堤防和南河大石堤防，2013-2015年实施其他25个项目。

二、城乡供水工程

按照统筹城乡发展的原则，“十二五”期间，将实现城乡供水的统筹规划和统一管理，城镇供水全面保障，乡村供水安全可靠。总投资19.26亿元。城市供水项目分别为广元城区及部分县城供水管网扩建改造、广元城区第二水源工程及部分县城应急水源工程建设；新建和改造9个场镇供水工程及管网配套工程；农村饮水安全及场镇供水工程，供水人口包括117.62万农村人口及268所学校师生，基本解决农村饮水安全问题。

城乡供水工程专栏

城市供水工程 ——县级以上城市供水工程：西湾水厂、白龙水厂（三江新区）、剑阁县龙王潭水库及输水管道、苍溪县江南水厂、旺苍县城水厂二期。 ——县级以上城市供水管网改扩建：广元城区及县城输配水管网改扩建工程 ——县级以上城市应急水源工程：雷家河水库、部分县城应急水源工程。 ——新建及改扩建9个重要场镇水厂，解决28个场镇供水水源。 农村饮水安全工程 ——解决农村117.62万人饮水安全(包括268所学校13.36万师生)。 ——按照农村供水规模化、集中管理、多水源保障发展要求，采用骨干水源工程、连通工程及城市管网延伸方式建设农村供水工程。

三、骨干水源工程

“十二五”期间将建设一批骨干水源工程作为水资源开发的重点任务。规划新建5类57个骨干水源工程项目，总投资26.01亿元。一是中型水库：计划基本建成5座中型水库枢纽工程，开工建设2座中型水库枢纽工程。总投资约19.18亿元。总库容1.5亿立方米。二是小一型水库：规划建设27座小（一）型水库，总库容0.67亿立方米，总投资4.47亿元。三是小二型水库：规划建设22座小（二）型水库，总库容0.16亿立方米，总投资1.36亿元。四是连通工程：实施纳入重点水源工程建设规划的4处引水连通工程，总投资1.0亿元。

骨干水源工程专栏

中型水库 ——基本建成利州区雷家河水库、苍溪县乐园水库、朝天区双峡湖水库、元坝区大寨水库、青川县曲河水库等5座中型水库枢纽工程。 ——开工建设利州区渔洞河水库和旺苍县万家峡水库枢纽工程。 ——储备剑阁县杨家河水库、禾丰水库、元坝区文庙河水库和磨滩水库。 小（一）型水库 ——包括苍溪县柴闲沟水库、洞子沟水库，剑阁县剑门水库、柳场河水库、凌云水库，旺苍县小王沟水库、三合水库；青川县东阳水库，元坝区梅岭关水库、张场坝水库，朝天区协议水库、源溪水库等。 小（二）型水库 ——包括新建元坝区胡家阁水库、文华水库，朝天区瓦子河水库、吉庆水库，剑阁县走马水库、黄坪水库、红彤水库，苍溪县青盐沟水库、磨儿湾水库、赖子沟水库及扩建跃进水库等。 连通工程 ——包括紫云水库连通工程、工农新华水库连通工程、自力水库连通工程、高峰八一水库连通工程、乔庄河乔庄小沟连通工程、清江河竹园黄沙连通工程。 上石盘电航工程 ——广元城区闸坝壅水工程，在广元城区河道形成湖面景观，建坝后式电站。

四、重点灌区工程

加强新建灌区建设和已成灌区续建配套与节水改造，切实改善农业生产条件，提高粮食生产保障能力。规划建设3类重点灌区工程，总投资6.77亿元。一是新建4个中型灌区，可新增改善控灌面积24.29万亩。总投资3.4亿元。二是已成中型灌区干支渠配套及节水改造项目包括7个中型水库和东方红水库，可新增改善灌面20万亩，投资2.50亿元。三是58个小（一）水库灌区配套及节水改造项目，完成后可新增改善灌面2.9万亩，总投资0.87亿元。可选择条件成熟的灌区开展“全域灌溉”现代水利示范试点。

重点灌区工程专栏

新建中型灌区 ——亭子口库区剑阁龙水泵站灌区、亭子口灌区一期苍溪灌区、武引二期剑阁灌区及杨家坝中型水库凉龙支渠。启动亭子口库区剑阁三合泵站灌区、升钟水库库区泵站灌区前期工作。 已成枢纽工程中型灌区干支渠配套及节水改造 ——包括白桥水库、阎家沟水库、文家角水库、工农水库、紫云水库、杨家坝水库、龙王潭水库、东方红水库等8个中型灌区。 小（一）灌区配套及节水改造 ——包括全市已成的58个小（一）型水库灌区。

五、小型农田水利

加强以“五小”为主要建设内容的小型农田水利基础设施建设。切实解决旱地浇灌和旱山村工程性缺水，有效实施自然条件较差地区的水利脱贫帮扶。

打造“一环三线二带”农田水利基本建设综合示范工程规划实施36个核心综合示范区，21个高效节水示范项目。可新建改善浇灌面积24.93万亩，总投资7.32亿元。

小型农田水利专栏

一环：以广元城区环城路形成的统筹城乡农田水利综合示范区 ——工农、盘龙、宝昭新区、龙潭、大石、荣山等城环线城乡统筹农田水利基本建设示范区。以统筹城乡发展为主线，以现代农业科技示范园区核心区建设为载体，大力发展城乡循环经济、农业观光旅游经济、果(水果)蔬(蔬菜)产业三大支柱产业，完善园区堤防工程、高效节水灌溉、城乡供水一体化发展基础设施配套。 三线：打造小型农田水利综合示范区 ——依托国道108线、212线和广巴交通干线，建设“朝天区曾家-中子-羊木，元坝区的元坝-紫云-太公、昭化-大朝，旺苍县的木门-白水，苍溪县的五龙-歧坪-龙山，剑阁县的剑门-汉阳、白龙-公兴，青川县的竹园-青溪、沙洲-木鱼”等三线农田水利基本建设综合示范区。大力修建区域集中供水工程，加快中央小型农田水利重点县项目核心区建设，突出水网、田网、路网三网配套，夯实六大现代农业产业基地，做大做强“多园一业、块状覆盖”的现代农业示范园区规模， 二带：北部山区经济示范带和南部丘陵粮食主产区示范带 ——北部山区围绕果蔬特色经济园区配套实施小水窖、小水池、小塘坝、小泵站、小水渠“五小” 水利工程，开展水利扶贫。南部丘陵粮食主产区，依托较多的水源工程，加强灌区末级渠系建设和田间工程配套，着力构建河、库、塘、池水网体系，建设水利节水高效现代化灌区示范区，集中联片建设高产稳产基本农田。 现有小（二）型病险水库整治 ——完成现有小（二）型病险水库除险加固。

六、污水处理

加强污水处理厂、站建设，实施城镇截污干支管扩容改造，提高城镇污水收集治理效率。重点开展广元城区嘉陵江和南河两岸截污干管截污干管扩建改造35km，第二污水处理厂建设，三江新区宝轮污水厂改造，4个县级城市污水厂改扩建及管网分流制改造，45个重点场镇污水处理厂站建设及管网铺设。总投资15.9亿元。

污水治理工程专栏

城市污水处理厂、站建设 ——加快广元城区第二污水处理厂建设，新建大石、元坝、污水处理站，改造宝轮、昭化污水处理厂。县城污水处理厂改造，建制镇污水处理站及配套建设。 广元城区截污干、支管扩容改造 ——嘉陵江及南河两岸截污干管扩容改造35公里，一级支管改造。 广元城区污水管网分流制改造 重要场镇污水处理厂站建设及管网配套

七、水能开发

继续支持亭子口、苍溪航电、昭化电站等骨干工程建设。充分利用较丰富的北部山区小水电资源，在满足生态环境承载能力的条件下，着力清江河、剑溪河及朝天境内的小水电开发，改善当地用电难，带动群众脱贫致富，积极实施现有农村小水电站扩容增效改造。总投资3.5亿元。

八、水生态环境建设保护工程

（一）水土保持和河湖生态修复。大力开展水土保持和水土流失治理工程，加强水源保护和节水型社会建设，切实保护水生态环境。重点实施农发水保、坡改梯、易灾地区及革命老区水保生态建设和秦巴山区扶贫开发水土保持项目，实施湖泊、湿地生态修复工程，总投资3.35亿元。

（二）节水型社会建设。全面开展节水型社会建设，加快用水结构调整和用水方式转变。按照“三化”同步要求，以启动节水型社会重点县建设为契机，积极推广先进节水技术，大力推进农业、工业、城镇节水，积极稳妥推进水价改革，以水源地保护和综合治理为重点，加强水资源保护，不断提高用水效率和效益。总投资0.6亿元。

（三）水源地保护和修复。全面开展场镇以上集中供水水源地保护和修复，设置重要水源地保护区，落实机构，完善制度，强化水源地水质治理。总投资0.8亿元。

水生态环境建设保护工程专栏

重点水土保持工程和水土流失治理工程 ——农发水保等重点工程、重点小流域综合治理工程、生态清洁型小流域建设、水系绿化、坡耕地改造、退耕还林（草）、石漠化治理。 节水型社会建设 ——大力推进农业节水：加强灌区节水工程建设、灌溉用水管理。 ——大力推进工业节水：坚持以水定产，以供定需，引导工业布局与当地水资源及水环境承载能力相适应；加强定额管理和节水能力建设，提高工业用水重复利用率；依法关停并转生产规模小、工艺落后、用水量大、排污量大的企业，规范城市供水管理，关闭自备水源。 ——大力推进城镇节水：大力发展城镇、城乡集中供水，完善城镇节水设施，加快供水管网改造，降低漏损率，提高输配水效率和供水效益；加强节水器具和节水产品的推广普及；加强雨水集蓄利用和中水回用，提高水资源利用效率。 ——积极开展节水示范区和水资源保护工程建设：积极试点节水示范县区和示范片建设；合理布局城乡饮用水水源地，采取控源、截污、清淤、设碑立标等措施，加强保护；强化水库水质治理及水资源保护；进一步完善水功能区划；采取入河排口整治、生态清淤、生态修复等措施，加强水生态修复及治理。重点完成清江河、南河、东河、西河等地震灾害和洪涝灾害后的生态环境修复和水生态环境修复。

九、水产业

以科学规划为前提，搞好水域资源合理开发利用为，合理布局，优化养殖结构，提高水产养殖科技含量，要大力搞好市场开发，延伸产业链，培育养殖大户和龙头企业，不断提高产业化水平，确保水产品市场供给。到2015年，全市水产品总产量达到10万吨，渔业总产值达到16亿元，农民人均纯收入达到60元。发展年加工2000万元以上水产品深加工企业2--3家，并经ISO和HACCP质量体系认证，养殖水产品达到无公害或部分达到绿色水产品标准的要求。总投资0.56亿元。

十、行业能力建设

实施水利建设管理必需的水环境基础监测，防灾指挥体系，应急管理，技术服务及执行力建设，规划投资3.62亿元，全面提高水务行政水平。

（一）水利防灾减灾监测预警指挥系统建设

实施市、县、乡三级防汛防旱信息工程设施建设，进一步完善水利防灾减灾监测预警指挥系统，形成城市到乡镇的互联指挥网络，建立与上级和比邻地区信息交换和协同救灾机制。初步实现全市防汛抗旱指挥科学化、标准化、智能化管理。建立风险管理制度，制订完善各类防洪预案。加强基层防汛抗旱组织体系和防汛办能力建设和水库报警通信设施建设，加强抗旱服务组织体系及抗旱设施设备建设。

（二）水文设施、水资源管理及监测设施、水土保持监测能力建设

建设完善水环境基础性监测设施，完善水文、水资源、水土保持监测体系，落实机构、经费、制度和运行机制。组建广元水文水资源勘测局，提高水文测报能力和水事管理的技术支撑能力。加强中小河流水文监测系统建设，提高对中小河流及山洪灾害易发区水文监测能力；加强重要江河湖库及地下水的水质、水环境监测，提高应对突发水事件的应急响应能力；加强水文基础技术平台建设，提高综合业务处理能力；加强水源地、取水户取水与排水、入河排污口计量监测设施建设，积极推进重要饮用水水源地、规模以上取消户在线监测设施建设，开展全覆盖县区、连接中央和省的全市水资源管理信息系统建设。严格执行新修改的《水土保持法》，健全水土保持监测机构，完善水土流失监测点、滑坡泥石流预警点；加强已成监测站（点）的升级改造，提升监测能力主；初步建成覆盖全市的水土保持监测网络体系。

（三）水利信息化设施建设

按照统一规划、资源整合的工作思路，以全市防汛指挥、山洪易灾点、水文、抗旱、水资源管理、水土保持监测等系统建设为契机，建设全市水利信息化骨干网络系统，实现省、市、县三级网络互联互通，整合提升水务部门公共服务和管理能力。

（四）水利应急管理设施建设

落实完善各项水利应急制度，完善水利应急服务体系，加强应急知识宣传教育，适时开展应急响应演练，提高应急水事件的处置管理能力。

（五）水利科技基础设施建设

成立水利科技培训、技术推广机构，充实培训、研发设施设备，建立科技创新奖励机制，落实研发和奖励经费。

（六）水利执法体系能力建设

配备水政执法设施设备，强化水政监察队伍和执法能力建设，加强业务培训，增强能力，提高河道采砂管理、水利工程质量安全监督管理、水土保护监督等水政执法水平。

第三节  水利管理和改革

一、加强水利管理

（一）水资源管理

实行最严格的水资源管理制度。围绕水资源的配置、节约和保护，合理确定最严格的水资源管理制度的“三条红线”。围绕水资源配置，加强需水管理，明确水资源开发利用的控制红线，实行用水总量控制；围绕水资源节约，加强用水定额管理，明确用水效率控制红线，遏制用水浪费；围绕水资源保护，加强水功能区管理，明确水功能区限制纳污能力，严格控制入河排污总量。

（二）水利规划管理

明确水利规划在水资源开发中的法律地位，强化水利规划的指导和约束作用。建立水利规划管理体系。加快编制《全市水资源总体规划》、市管河流《流域水资源综合规划》、《全市水利中长期发展规划》等基础规划，报市政府审批执行。整理全市现有各类水利综合规划和水利专项规划，以及相关部门规划，补充完善重要专业规划，健全我市水利规划体系。加强规划目录及其有效性管理，并指导全市水利规划编制的后续工作。

（三）防洪抗旱管理

建立健全洪水风险管理制度，编制主要江河和重点地区洪水风险图，开展洪水风险评价。开展洪水风险区划，防洪重点区域设立洪水风险获救标志。开展中小河流沿岸城市、基础设施、人口聚集区的洪水影响评价。制定完善防洪预案，建立洪水预警预报系统，加强应急抢险能力建设。

加强基层防汛抗旱组织体系和防汛机构能力建设，将防汛抗旱机构延伸到乡镇，建立健全市、县、乡级防汛机动抢险队伍，加强防汛抢险物资储备，加强防灾避灾知识宣传培训和防汛演练。完善洪水灾害预警、响应和转移安置群众的应急管理制度。

（四）河湖管理

制定省管、市管河湖岸线利用与管理规划，合理划分河湖岸线功能，加强河湖岸线治理和开发。建立责任追究制度，强化河湖管理执法，防止侵占河湖基本功能，依法查处非法围垦水面、侵占河湖岸线行为。严格涉河项目审批制度，依法履行河道管理范围内建设项目审批手续，坚决查处未批先建和不按批准建设方案实施的行为。完善河道采砂管理制度，严格执行河道采砂继往开来规划制度和河道休砂许可制度，加强河道采砂管理，严历打击河湖非法采砂活动。建立健全农村河道管护机制，明确管护责任，落实管理人员和经费渠道。

（五）水土保持管理

贯彻执行《水土保持法》及其配套法规和政策，加强水土保持项目规划编制和前期工作。建立健全地方行政领导水土保持目标责任制。完善水土保持工程项目和工程质量管理，强化资金监管，规范水土保持工程建设资质管理，加强水土保持技术培训和科技推广。

（六）水利工程建设管理

全面落实水利工程“三项制度”，坚持以“质量、安全和效益”为核心，严格水利基本建设程序管理。细化工程进度管理，大力提高项目合理工期内完工率，促进完工项目及时竣工验收。加大对建设单位业务人员的培训力度，提高建设项目管理能力和水平。

（七）水利行业安全监督管理

完善水利安全监督管理制度，健全和落实水利行业安全生产责任制。加强水利工程建设和水库、水电站大坝等水工程运行的安全监督管理。严格执行水利工程项目安全设施“三同时”制度，落实项目法人、设计、监理、施工、运行管理等多环节的安全管理责任，推进水利工程安全评价工作，加强安全生产监督管理。

（八）应急处置机制

建立应对水利突发性事件应急机制，制订洪涝旱灾预案、重大水污染事件预案、重大水纠纷预案、重大水利工程遭破坏预案，发生突发性事件要按照预案要求，启动有关应急处置机制，采取各种应急措施，全力维护事发地的社会稳定，控制突发水事件，减轻或消除其不良影响。

二、水务改革

围绕建立健全水利发展的体制机制，重点加强以下六个方面的工作：

（一）完善水资源管理体制

加强水资源统一规划、统一配置、统一调度、统一管理水量水质，打破城乡二元结构，大力推进城乡水务一体系管理，推动城乡水资源的统筹开发利用，实现水资源配置、调度、开发利用、节约和保护的有机统一，统筹推进取水、用水、排水、水污染防治等涉水事务的一体化管理。提高管理效率，提高水资源的持续利用，形成“一体化治水、协调利用、合力兴水”的良性发展格局，真正达到“五个有利”的目的：即有利于改善生态环境，有利于合理配置资源，有利于实现供水工程良性循环，有利于节约用水，有利于协调水利投资。积极探索水权转让，规范水权转让行为，逐步建立水权转让制度。

（二）农村水务改革

建立健全职能明确、布局合理、队伍精干、服务到位的基层水利管理和服务体系。按照小型农田水利建设工作任务需求，设置乡镇水利站或乡镇片区（流域）水利站，落实县级财政预算。充实基层技术力量，加大对基层人员的培训。

按照“一村一人”或“一村多人”的模式，建立村级水务员制度。发挥水务员在小型农田水利工程的计划上报、建设管理、质量监督、工程验收、信息传递、检测巡查、情况上报、政策宣讲等方面的作用。水务员业务上接受县级水务部门和基层水务站的指导，县级财政对其给予误工补助。

全面推行农民用水户参与灌溉管理，切实改善农田水利工程管理薄弱的状况。农民用水户协会要坚持“民办、民管、民受益”的原则，加强组织机构和内部制度建设，促进民主、公开、有效、规范运作。要出台政策为农民用水户协会发挥作用创造条件，同时在资金、技术等方面给予大力支持。

加强小型水利产权制度改革。小型水库产权归国家所有或集体经济组织集体所有；其他农田水利工程，按受益农户的分布范围，产权归农村集体经济组织、农民用水合作组织或农民专业合作组织集体所有，受益农户较少或单个农户自用的归联户或单个农户所有。非政府投资的小型农田水利工程归投资人所有。

健全小型农田水利工程管理体制。实行专业管理与群众管理相结合的管理体制。国有小型水库由县级人民政府按照“精简、效能”的原则设立专门的管理单位直接管理，推行管养分离，实现养护市场化。其他小型农田水利工程，集体所有的由农村集体经济组织、农民用水合作组织、农民专业合作组织或者流转其他管理者管理；联户农户所有的由产权所有者自行管理。

制订优惠政策，鼓励各类社会资金参与小型农田水利建设。充分发挥农民群众在小型农田水利建设上的主人翁地位，引导农民参与小型农田水利建设。在坚持自愿的前提下，通过民主议事的方式组织农民对直接受益的小型农田水利工程投资投劳。

结合新农村建设及村容村貌改造，加强村社集中居住点的污水处理、水环境修复、小河道溪沟治理。

（三）水价改革

按照国家深化资源性产品和要素市场改革的要求，进一步深化水价改革，完善有利于节约用水和优化水资源配置的水价形成机制和供水差别定价机制。按照节约用水、降低农民水费支出、保障灌排工程良性运行的原则，积极推进农业水价综合改革，探索建立与当地经济发展程度和水资源条件相适应的农业水价改革模式，推进建立政府与农民负担农业供水成本的机制。结合水管单位改革，建立农业灌排设施运行管理财政补贴机制。完善农业用水计量设施，积极推行农业用水计量计价收费制度。创新末级渠系投入建管机制，明晰小型农田水利工程产权，进一步完善国管水利工程水价加末级渠系水价的农业供水终站水价制度，推进定额管理、节约转让、超额加价的激励约束机制。根据供水成本、费用及市场供应的变化情况，合理调整水利工程非农业供水价格，工业和服务业用水要实行用水超定额、超计划用水累进加价制度，拉开高耗水行业与其他行业的水价差价。制定鼓励再生水利用政策，合理制定再生水价格，提高水资源循环利用水平。合理调整城市居民生活用水价格，稳步推行城市生活用水阶梯式水价制度。

（四）水利工程管理体制改革

全面落实公益性、准公益性水利管理单位基本支出和维修养护经费，确保工程正常运行。通过深化改革，推进水利工程管理方式的转变，推进水管单位内部改革。切实加强已成水利工程管理，，确保社会效益和经济效益的充分发挥。

（五）水务投融资机制改革

发挥政府在水利建设中的主导作用，将水利作为公共财政投入的重点领域，健全水利投入稳定增长机制，明显提高财政性资金对水利投入增幅。

加大公共财政对水利的投入。进一步提高水利建设资金在固定资产投资中的比重，完善水资源有偿使用制度，严格征收、使用和管理水资源费、水土保持防治费、河道采砂管理费等各项涉水事务相关规费。实行水利工程设施和有效灌溉面积占用、补偿制度，依法征收河道工程修建维护管理费。

加强对水利建设的金融支持，拓宽投融资渠道，引导金融机构和社会资金投资水务。

继续总结推广“先改后建、先建后补、以奖代补”的“民办公助”建管新机制，充分利用村镇公益事业“一事一议”筹资投劳政策，激发农民参与民生水利工程建设的积极性。

积极争取中央和省对我市水利建设的投入，加强社会融资机制对水利建设的配套。

（六）水利建设市场监管改革

加强诚信体系建设，规范水利建设行为，完善水利建设市场机制。加快制订水利诚信建设的相关政策及信息采集方法，组建信息分开平台，强化建设主体的自律。加大对不诚信企业的处罚执行力度，维护诚信体系的权威性。

第五章  环境影响评价

第一节  环境影响分析

“十二五”水利发展规划的主要建设内容包括堤防工程、城乡供水工程、骨干水源工程、重点灌区工程、小型农田水利项目、污水处理、水能开发、水生态环境建设和保护工程、水产业发展等。由于规划项目所承担的任务和保障的对象不同，其对环境的影响范围、程度和方式各不相同。

堤防工程主要是在重要城镇及重要基础设施附近的河岸建设防冲刷建筑，主要功能是为保护对象提供防冲刷、防洪水淹没的保障服务，是确保河道行洪安全和河势稳定的前提下建设的，对渠道渲泄洪水更加有利。由于水流速度的变化，对河岸冲刷影响产生一定改变，河道将逐渐形成新的平衡。

城乡供水工程是保障城乡人口的饮水安全所建的水源工程及其输配水建设物，更好地保障了群众的饮用水安全，提高了生活质量。同时也一定程度地改变了水源地下游区和原供给对象补给水量。

重点灌区工程是把源水通过渠道网络输配到农田。保障了粮食生产安全，改善了农田区域的水环境。

重点水源工程是通过修建规模较大的水库、引提水工程、连通工程，实现防洪控制、蓄水利用、跨区调度水量等功能。水能开发是利用水体水头转化为电能，其水头形成主要为拦蓄水工程或引水工程。有利的是减少洪灾造成的损失，充分利用水资源，提高了水利对国民经济和群众生活的保障能力，开发清洁水能资源。对原天然河道水文情势、水库淹没及占地、移民安置、水土流失以及生态环境用水产生一定改变。

小型农田水利是包括小规模的农村饮水安全工程、已成灌区续建配套和灌排泵站更新改造、水产养殖工程和农村河道综合整治工程。切实改善旱山村社及没有修建规模水利工程地区的生活生产条件和生态环境，促进社会主义新农村建设。

污水处理是收集城镇及居民生活区污水进行集中处理，达标排放到河渠中。水土保持工程是防止和治理水土流失的工程和非工程措施。节水型社会建设是通过政策制度和提高群众节水意识，推广使用节水器具和加强技术改造实施中水回用等措施，提高水的使用效率，都属于水生态环境建设和保护工程，总体是对环境改善有利。

水产业发展项目是利用水产养殖措施，集中规模化生产水产品。有利的是满足了群众对水产品的需求，丰富了菜篮子。不利的是可能影响河流、湖库水体水质。

第二节  对策与保护措施

根据较大规模蓄引水工程对区域重要生态功能的影响，将进一步研究综合用水（生活、生产、生态）需求以及调度运行方案。注重在开发利用中维护河流良好的水生态系统，处理好经济社会发展与水资源承载能力和水环境承载能力的关系。优化工程选址和建设规模，尽量减少淹没占地及移民，从源头减轻移民安置难度。

针对规划工程实施带来的生态环境影响，应采取相应的生态修复补偿措施，恢复受损生态系统的功能，减轻规划实施对区域生态环境造成的不利影响。下阶段将进一步研究如通过采取人工增殖放流、过鱼设施、增殖流放站，保证下泄生态流量（设置生态电站、预留生态库容、生态调度等）、制定相关的在线监测方案，减缓规划工程实施对水生态环境的影响等；采取移栽或就地保护方案，保护受规划实施影响的珍稀濒危动植物等。

在规划工程的选址选线过程中，尽可能避让保护区、风景名胜区等生态敏感区，切实处理好工程建设与生态环境保持的关系。

对农村水电工程，应按照有关规定做好规划和项目的水资源论证及环评，统筹考虑水资源综合利用，满足生态流量需求并采取切实可行的生态环境保护措施。

对水产养殖工程，应在考虑流域上、下游经济社会发展对水质的要求和污染风险防范等基础上，合理划分养殖区域，有效控制养殖规模，优化养殖结构和养殖方式，严禁对水体造成直接污染。

对江河堤防项目，要采取有效的环境保护和水土保持措施。

加强对规划项目实施可能影响的重要生态环境敏感区水生态系统的监测，及时掌握环境变化，采取相应的对策措施。

第三节  评价结论

我市“十二五”水利发展规划与全国及全省生态功能区划和区域生态环境保护等相关规划相协调。规划实施后可大大提高水资源合理配置和高效利用能力、水旱灾害综合防御能力、水土资源保护能力，促进经济社会发展，改善生态环境。规划实施也可能对局部环境带来一些影响，应采取有效措施予以减缓或消除，从环境影响评价角度看，该规划实施可行。

第六章  投资规模及资金筹措方案

按照“十二五”水利发展的目标任务，根据已经批准和编制的相关规划、重点工程前期工作，分析我市经济社会发展水平和中央、省、市投入可能的基础上，研究确定我市“十二五”水利投资规模和资金筹措方案。

第一节  投资规模

我市“十二五”水利规划投资规模为236.53亿元，其中水利行业内投资100.24亿元（公益性投资96.74亿元，占规划总投资96.8%，经营性投资3.5亿元，占规划总投资3.2%）；亭子口、上石盘等水利行业相关业主建设工程投资136.29亿元。

广元市“十二五”水利规划投资表

| 序号 | 分类项目 | 投资额（亿元） | 占规划总投资比例（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 水利行业内 | 100.24 | 42.38 |
| 1 | 堤防工程 | 12.55 | 5.30 |
| 2 | 城乡供水工程 | 19.26 | 8.14 |
| 3 | 骨干水源工程 | 26.01 | 11.00 |
| 4 | 重点灌区工程 | 6.77 | 2.86 |
| 5 | 小型农田水利 | 7.32 | 3.10 |
| 6 | 污水处理 | 15.90 | 6.72 |
| 7 | 水能开发 | 3.50 | 1.48 |
| 8 | 水生态环境建设保护工程 | 4.75 | 2.00 |
| 9 | 水产养殖工程 | 0.56 | 0.24 |
| 10 | 行业能力建设 | 3.62 | 1.53 |
| 二 | 水利行业相关业主建设工程 | 136.29 | 57.62 |
| 合 计 |  | 236.53 | 100 |

第二节  资金筹措方案

资金筹措原则为：分级负责，分类实施。公益性投资由各级政府负责，经营性投资引导社会多元化投入，准公益性项目按项目建设任务及功能，划分公益性和经营性成本。

公益性投资筹措方案为：一是加大中央专项资金争取力度；二是力争省级财政投入；三是增加市县两级水利建设配套资金；四是加强市县水利基金征收力度；五是整合以工代赈、农业综合项目、国家对秦巴山区扶贫开发等项目资金；六是大力推广“以土方换水方”、“以地换堤”、“工程置换”等形式，广辟资金渠道，激活民间资本发展水利建设；七是采用BT等建设模式，用时间换投资；八是把社会效益较强、经济效益明显的项目进行捆绑招商,探索非控制性公共资源换投资方式;九是小微型水利项目采用“谁投资，谁受益”的原则及村民“一事一议”方式，吸引民间资本，鼓励群众筹资投劳。“十二五”期间，中央和省投入仍然是我市水利建设投资的主渠道,争取省级以上国家投资57亿元（其中亭子口水利工程政府补助12亿元），地方财政、整合项目投资44亿元，群众筹资投劳和社会资金（含业主自筹）135.53亿元。

经营性投资筹措方案：实行企业经营业主负责制，政府为其创造良好的建设投资环境，落实优惠政策，搭建便利快捷的融资及行政审批平台，鼓励经营者加大水利建设投入。

第七章  保障措施

一、加强组织领导，落实目标责任

各级人民政府是水利发展的责任主体，要把水利作为“十二五”时期国民经济和社会发展的优先领域，切实加强组织领导。各级政府和有关部门要按照全市水利发展要求，分解细化本区域水利发展目标任务，明确责任分工，细化工作方案，合理配置资源，加快水利发展。建立目标责任制和考核体系，层层落实目标责任，实行严格的问责制。水行政主管部门要认真履行职责，扎实做好水利发展各项工作。

二、加强基础工作，全力推进项目

各级政府及有关部门要按照“大上项目，上大项目”的要求，进一步强化项目意见，紧紧围绕“十二五”目标任务，全力以赴推进水利重点项目。水利项目工作以“工作围绕项目安排，人才围绕项目流动，机关围绕项目服务”的思路。一是要以规划工作为龙头，完成水利规划体系，加大水利项目规划工作力度。根据国家宏观发展导向和相关政策规定，科学规划、慎重决策；坚持因地制宜，注重统一规划、量力而行、突出重点、分步实施，实现持续滚动发展。二是加大项目前期工作管理力度。按规定的程序和各阶段的工作范围做好勘测设计工作，按照分级管理和事权划分的原则，储备一批项目，积极争取中央和省补助的建设项目。三是加快在建项目建设步伐，建成一批，受益一片，充分发挥工程效益。严格实行“四制”，层层落实质量和安全责任制，加大监督检查力度，确保工程安全和生产安全。

健全协商机制，合力促进项目建设。发改、财政、水利、国土、环保、林业、扶贫移民等相关部门要按照分工，加强沟通协商，密切配合，形成合力，切实组织落实好水利建设投资、项目审批、用地预审、环境影响评价、移民安置等相关工作。

三、加大投入力度，优化投资结构

开辟多层次、多渠道、多元化的水利投资体系，尽可能广泛地筹集水利建设资金。以中央加大水利基础设施建设投入为契机，积极争取防洪减灾、灌区续建配套与节水改造、病险水库除险加固、农村饮水安全等重点建设项目；全力推动山区雨水集蓄利用、水生态环境治理、水土流失综合整治、小水电工程等项目建设。加大财政水利专项资金投入力度。积极争取加大现有小型农田水利“民办公助”、农业水价综合改革暨末级渠系建设、中小河流治理等财政水利专项投入。用足用好国家有关优惠政策，积极争取节水灌溉财政补贴和贴息政策。完善“一事一议”政策，引导鼓励农民自觉参与农村水利建设，逐步建立“农民自愿参与、村组自行组织、政府协调服务”的筹资筹劳新机制。按照公益性水利设施以公共财政投入为主体、农村小型水利项目投资主体多元化、经营性水利工程项目推进市场化的思路，为我市“十二五”水利规划项目建设提供资金保障。

四、加强监督管理，提高工作效率

一是严格基本建设程序。水利建设项目要严格推行项目法人责任制、招标投标制、建设监理制，健全和完善项目招投标、物资采购、工程监理、竣工验收等管理制度和办法。二是要切实加强工程质量管理。严格质量标准和操作规程，严把材料采购关，施工质量关，竣工验收关，确保工程质量经得起检验。切实加强安全生产监管，落实安全生产责任制和措施，坚决防止发生重特大安全生产事故。三是加大项目资金监管力度。切实加强对重点领域、重点项目、重点环节、重点岗位的监督检查，严禁滞留、挤占、截留和挪用项目资金，确保资金规范、合理、有效使用，努力实现“工程安全、生产安全、资金安全、干部安全”。

| 广元市十二五水利发展规划投资计划表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 十二五主要建设内容及规模 | 十二五投资 | 十二五投资效益 |
|  | 全市合计 |  | 236.53 |  |
| 一 | 堤防工程 | 建设堤防50个，长度162.4公里 | 12.55 | 保护人口41.78万人，保护固定资产568亿元 |
| （一） | 重要堤防 | 嘉陵江、白龙江及东河旺苍县城重要堤防工程，23个项目，总长度77km | 8.03 | 保护人口35万人，保护固定资金493亿元 |
| 1 | 朝天段堤防 | 嘉陵江干流堤防，3个项目，长度4.12公里 | 0.50 | 保护人口1.5万人，保护固定资金13亿元 |
| 2 | 广元城区堤防 | 嘉陵江干流及支流堤防，5个项目，长度17.2公里 | 1.35 | 保护人口12万人，保护固定资金219亿元 |
| 3 | 三江新区利州区段 | 嘉陵江及白龙江堤防，3个项目，长度12.3公里 | 1.37 | 保护人口5万人，保护固定资金68亿元 |
| 4 | 三江新区元坝区段 | 嘉陵江及白龙江堤防，4个项目，长度21.58公里 | 2.31 | 保护人口10万人，保护固定资金106亿元 |
| 5 | 苍溪县城段堤防 | 嘉陵江干流堤防，4个项目，长度15.9公里 | 2.00 | 保护人口3.5万人，保护固定资金65亿元 |
| 6 | 旺苍县城段 | 东河堤防，4个项目，长度6.4公里 | 0.50 | 保护人口3万人，保护固定资金21亿元 |
| （二） | 中小河流治理 | 15条河流27个项目，综合防治长度85.4km | 4.52 | 保护人口6.78万人，保护固定资金75亿元 |
| 二 | 供水工程 | 广元城区及剑阁县城供水管网改造及农村饮水安全 | 19.26 | 提高63万人城市供水保障和解决117.62万人饮水安全 |
| （一） | 城市供水工程 | 广元城区及县城供水管网改造 | 10.39 | 提高63万人供水保障 |
| 1 | 广元城区供水管网扩建改造 | 广宝管道连通工程及主城区供水管网改造， | 1.20 | 提高广元城区及三江新区共50万人供水应急保障 |
| 2 | 白龙水厂 | 新建供水工程及配套管网 | 1.50 | 供三江新区20万人用水（改善宝轮镇现有10万人用水） |
| 3 | 苍溪县城应急供水工程 | 大洋沟水库至县城供水管网15km及配套设施 | 0.80 | 解决县城13万人吃水 |
| 4 | 苍溪县城管网改造 | 县城红军路、北门沟、解放路管网47km | 1.05 | 改善苍溪县城8万人饮用水条件 |
| 5 | 苍溪县江南二水厂 | 建设江南新城区5万吨水厂 | 0.90 | 解决新规划县城10万人饮用水 |
| 6 | 苍溪县重点场镇供水工程改造 | 5个场镇供水工程改造完善 | 0.30 | 解决9万人饮水安全 |
| 7 | 剑阁县城供水厂改造 | 铺设龙王潭水库至县城供水管道，改造城区供水管网 | 0.23 | 解决县城10万人的应急供水问题 |
| 8 | 剑阁县城供水设施改造工程 | 改造及新建下寺新县城供水设施 | 0.54 | 解决10万人饮水安全 |
| 9 | 剑阁县普安镇供水设施改造工程 | 日供水2万吨规模水厂建设、普安城区配水管网改造及配套建设 | 0.77 | 改善6万人供水条件 |
| 10 | 剑阁县重点场镇供水工程改造 | 新建元山、白龙、合林、汉阳自来水厂 | 1.78 | 解决23个场镇21.6万人饮用水。分别为元山等7个乡镇6.2万人、禾丰等7个乡镇4.8万人、合林等6个乡镇7.1万人、汉阳等3个乡镇3.5万人 |
| 11 | 元坝区城区供水扩建工程 | 改建青树垭水厂、扩建管网5913M | 0.12 | 新增日供水能力200m3/日 |
| 12 | 旺苍县城供水管网改造扩建工程 | 净水厂二期制供水扩建，新增供水能力2.5万m3/日，给水管网改造扩建及天然气工业园区给水工程管网建设 | 0.16 | 改善县城8万人的供水 |
| 13 | 旺苍县城应急工程 | 关门石水库提水，取水管网扩建DN600PE管道7km | 0.30 | 解决县城8万人应急供水问题 |
| 14 | 朝天区城区供水工程 | 朝天区供水工程及输水管道和管网改造，及新城区的管网建设 | 0.24 | 改善朝天1.6万人供水 |
| 15 | 青川县乔庄镇大沟村备用水源工程 | 建备用水源 | 0.20 | 解决青川县城3万人应急供水问题 |
| 16 | 青川县竹园镇备用水源 | 建备用水源 | 0.30 | 解决青川县竹园镇1.9万人应急供水问题 |
| （二） | 农村饮水安全项目 | 7县区农村饮水安全工程 | 8.87 | 解决117.62万农村人口及268所学校13.36万在校师生饮水安全问题 |
| 三 | 骨干水源工程 | 开工新建7座中型、27座小（一)型、22座小（二）型水库枢纽工程和4处引水工程，基本建成上石盘电航工程 | 26.01 | 总库容26062万方，装机4.5万千瓦，引水流量0.45立方/秒 |
| （一） | 中型水库 | 开工新建7座中型水库枢纽工程 | 19.18 | 总库容14872万方，装机1.5万千瓦 |
| 1 | 乐园水库 | 新建中型水库枢纽工程,坝型碾压沥青砼心墙石渣坝，坝高68米 | 4.83 | 库容1125万方 |
| 2 | 双峡湖水库 | 新建中型水库枢纽工程,坝型碾压沥青砼心墙石渣坝，坝高75米，坝顶长268米 | 3.41 | 库容1530万方 |
| 3 | 大寨水库 | 新建中型水库枢纽工程,坝型碾压沥青砼心墙石渣坝，坝高41米 | 3.41 | 库容1279万方 |
| 4 | 雷家河水库 | 新建中型水库枢纽工程,坝型碾压砼重力坝，坝高68米，坝顶长110米 | 3.53 | 库容1270万方 |
| 5 | 曲河水库 | 新建中型水库枢纽工程,坝型碾压砼重力坝，坝高78米，坝顶长140米 | 2.00 | 库容7508万方 |
| 6 | 渔洞河水库 | 新建中型水库枢纽工程,库容2160万方,坝型碾压砼重力坝，装机1.5万千瓦 | 1.00 | 库容2160万方,装机1.5万千瓦 |
| 7 | 万家峡水库 | 新建中型水库枢纽工程,坝型碾压砼重力坝 | 1.00 | 库容1536万方 |
| （二） | 小（一）型水库 | 新建27座小（一）水库枢纽工程,总库容6708万方 | 4.47 | 新增蓄水能力2860万方 |
| （三） | 小（二）型水库 | 新建22座小（一）水库枢纽工程,总库容1543万方 | 1.36 | 新增蓄水能力630万方 |
| （四） | 引水工程 | 新建4处引水工程，合计引水流量0.88立方/秒 | 1.00 | 引水流量0.45立方/秒 |
| 四 | 灌区工程 | 实施12个中型灌区、58个小（一）型水库灌区建设及节水改造 | 6.77 | 新增改善控灌灌面47.19万亩，改善20.6万人生活生产水利条件 |
| （一） | 新建中型灌区 | 新建4个中型灌区，实施8个中型、58个小（一）型灌区配套及节水改造 | 3.40 | 新增改善控灌灌面24.29万亩，改善8.5万人生活生产水利条件 |
| 1 | 亭子口库区龙水泵站工程 | 剑阁店子乡龙水村新建提水泵站工程及灌区主干渠，供白龙等七乡镇全域灌溉 | 1.15 | 控灌面积6.58万亩，人口2.98万人 |
| 2 | 亭子口灌区一期工程（苍溪灌区) | 在亭子口灌区主干渠下建设骨干支渠，建设中小型泵站， | 1.00 | 控灌面积8.6万亩，人口近2万人 |
| 3 | 武引二期剑阁灌区 | 西梓支渠后剑阁灌区分支渠建设 | 1.00 | 全域灌溉剑阁县元山等六乡镇8.5万亩，人口3.5万人 |
| 4 | 杨家坝水库凉龙支渠 | 新建凉龙支渠24km | 0.25 | 控灌面积0.61万亩 |
| （二） | 已成中型灌区配套及节水改造 | 7座中型水库和东方红水库灌区干支渠配套及节水改造 | 2.50 | 新增11万亩，改善9万亩 |
| （三） | 已成小(一）型灌区配套及节水改造 | 58座小（一）型水库灌区干支渠配套及节水改造 | 0.87 | 新增及改善灌面2.9万亩 |
| 五 | 农田水利 | 开展农田水利综合示范和高效节水灌溉示范项目建设，实施现有病险水库除险加固 | 7.32 | 新增改善节水灌面18.1万亩，完成87个小（二）型病险水库除险加固 |
| (一） | 农田水利综合示范项目 | 打造“一环三线二带”农田水利基本建设综合示范工程，规划示范区36个，十二五期间重点实施核心区项目 | 5.23 | 高效节水灌面46.555万亩（核心区14.5万亩） |
| （二） | 高效节水灌溉示范项目 | 规划21个示范区，建设管道输水灌溉、喷灌、微灌工程，十二五期间首先实施带动效果好的7个区项目 | 1.00 | 新增节水灌溉面积10.43万亩，其中：管道输水灌溉5.447万亩，喷灌3.82万亩，微灌1.167万亩。（7个示范区节水灌溉3.6万亩） |
| （三） | 病险水库除险加固 | 实施现有病险水库枢纽除险加固 | 0.69 | 现有病险水库，2012年完成16座 |
| 六 | 污水处理 | 新建和改造广元城区、宝轮污水处理设施 | 15.90 | 形成广元集污及污水处理体系，提高宝轮污水处理效果 |
| （一） | 广元城区污水管网改造 | 嘉陵江和南河两岸截污干管截污干管扩建改造35km，第二污水处理厂建设 | 3.10 | 基本形成广元集污及污水处理体系 |
| （二） | 三江新区污水处理设施 | 新建1.5万吨宝轮污水处理厂，改造集污管网 | 0.50 | 提高宝轮污水处理效果 |
| （三） | 县城污水处理及配套工程 | 建设4个县城污水厂及配套设施 | 5.66 | 改善县城生态及人居环境 |
| 1 | 苍溪县城区及工业园区污水处理厂 | 建设污水处理16万吨污水处理厂6座 | 2.20 | 改善县城生态及人居环境 |
| 2 | 苍溪县城九曲溪排污工程 | 建设亭子口库区至县城九曲溪引水渠20km | 1.00 | 改善县城生态及人居环境 |
| 3 | 元坝区城区污水处理工程 | 扩建改造元坝城区污水处理工程 | 0.30 | 改善县城生态及人居环境 |
| 4 | 旺苍县城区污水处理工程一期 | 污水处理建设，污水处理能力1.5万m3/日 | 0.60 | 改善县城生态及人居环境 |
| 5 | 旺苍县城区雨污分流管网改造工程 | 雨污分流改扩建DN300—600管道40km | 1.40 | 改善县城生态及人居环境 |
| 6 | 朝天区城区污水处理及排污工程 | 规划新建日处理量为10000立方米的城区污水处理站，并配套完善城区排污管道 | 0.16 | 改善县城生态及人居环境 |
| （四） | 重要场镇污水处理及配套建设 | 苍溪县、剑阁县、元坝区、朝天区、青川县45个污水处理及配套建设工程 | 6.64 | 改善45乡镇环境 |
| 1 | 苍溪县重点场镇污水处理工程 | 建设污水处理1万T/d污水处理厂8座 | 1.20 | 改善8乡镇环境 |
| 2 | 剑阁县污水处理及排污工程 | 新建8个污水处理厂 | 2.10 | 日处理污水处理13万立米，改善8乡镇环境 |
| 3 | 元坝区重要场镇污水处理工程 | 昭化古城、红岩、虎跳、太公、磨滩、卫子、柏林沟、明觉等8个重要场镇污水处理工程 | 1.35 | 处理8个场镇污水，改善乡镇环境 |
| 4 | 朝天区重要场镇污水处理及管网建设 | 大巴口、羊木、中子、曾家、沙河、大滩、青林、东溪河、陈家、转斗、临溪、马家等12个污水处理厂、站及管网建设。 | 1.15 | 处理12个场镇污水，改善乡镇环境 |
| 5 | 青川县重要场镇污水处理及管网建设 | 乔庄、竹园、凉水、关庄、三锅、青溪、木鱼、沙洲、姚渡9个乡镇污水处理厂及排污系统建设 | 0.84 | 处理9个场镇污水，改善乡镇环境 |
| 七 | 农村水电 | 文江口水电站、友谊电站建设 | 3.50 | 改善青川、剑阁县农村电网供电质量 |
| 八 | 水土保持与河湖生态修复 | 坡改梯及农发水保等项目 | 3.35 | 水土流失治理面积600平方公里 |
| （一） | 农发水保项目 | 治理水土流失面积500平方公里 | 1.00 | 明显改善小流域生态环境和群众生活生产条件 |
| （二） | 坡耕地改造项目 | 改造坡耕地5万亩，治理水土流失面积250平方公里 | 1.00 | 坡耕地水土流失现象得到改善 |
| （三） | 易灾地区及革命老区水保生态建设 | 治理水土流失面积150平方公里 | 0.50 | 治理区生态环境得到改善，防灾减灾能力增强 |
| （四） | 秦巴山区扶贫开发水土保持项目 | 治理水土流失面积100平方公里 | 0.50 | 改善贫困落后地区水土保持生态和生活生产条件 |
| （五） | 重要河湖生态修复 | 重要江河、白龙湖等大型水库和重要水库水面及周边陆域生态修复工程 | 0.35 | 水域水质得到显著改善，陆域污染源得到治理 |
| 九 | 节水型社会建设 | 开展社区、园区、重点行业的节水型社会试点 | 0.60 | 在重点行业和重要社区初步建立节约用水的氛围 |
| 十 | 水源地保护和修复 | 全面开展场镇以上集中供水水源地保护和修复 | 0.80 | 场镇以上集中供水水源地保护重要设施及制度已初步形成 |
| 十一 | 水产业 | 亭子口、白龙湖、昭化电站库区水产养殖及名特优水产品开发，渔港及水产服务设施建设 | 0.56 | 基本建成三省结合部水产品生产、交易基地，进一步丰富群众菜篮子 |
| 十二 | 行业能力建设 | 7县区水利防灾减灾系统建设，广元水文局建设，五个中心和重要水文站建设，以及信息化系统建设和应急管理设施配套 | 3.62 | 基本建成覆盖市域重要保护对象的防灾监测网络及预警指挥平台，基本建成全市水文监测网络，水务信息化及应急处置能力显著提高 |
| （一） | 水利防灾减灾监测预警指挥系统 | 7县区系统建设及重要水库防汛预警监测设施建设 | 1.52 | 基本建成覆盖市域重要保护对象的防灾监测网络及预警指挥平台 |
| （二） | 水文设施 | 广元水文局建设，五个中心和重要水文站建设 | 0.95 | 基本建成全市水文监测网络 |
| （三） | 水利信息化建设 | 建设市县水利信息中心及传输网络 | 0.68 | 按照高效政府及强化水务管理要求，水利信息化建设必要，可争取国家补助和政府投入 |
| （四） | 水利应急管理设施 | 建立水利应急处理制度，储备应急设备，完善应急设施，健全水利应急服务体系 | 0.47 | 按照高效政府及强化水务管理要求，健全水利应急服务体系必要，可争取国家补助和政府投入 |
| 十三 | 水利行业相关业主建设工程 | 新建、续建2个水利枢纽 | 136.29 |  |
| （一） | 亭子口水利枢纽 | 总库容40.67亿立方米，控制灌溉面积292.14万亩，装机容量4×275MW | 126.65 | 具有重大的防洪、灌溉及城乡供水、发电、航运等效益外，还具有拦沙减淤、梯级补偿等综合利用效益 |
| （二） | 上石盘电航工程 | 新建闸坝工程及坝后电站 | 9.64 | 总库容7700万方，电站装机3万千瓦 |