广元市全民健身场地设施补短板五年行动计划

为深入贯彻落实《中共中央办公厅 国务院办公厅印发〈关于构建更高水平的全民健身公共服务体系的意见〉的通知》（中办发〔2021〕61号）、《国务院办公厅关于加强全民健身场地设施建设发展群众体育的意见》（国办发〔2020〕36号）、《国家发展改革委 体育总局关于印发〈“十四五”时期全民健身设施补短板工程实施方案〉的通知》（发改社会〔2021〕555号）和《四川省体育局关于印发〈全民健身场地设施补短板五年行动计划〉的通知》（川体〔2021〕61号）等文件精神，构建更高水平的全民健身公共服务体系，进一步满足人民群众日益增长的健身、健康需求，加快建设川陕甘结合部现代化中心城市和中国生态康养旅游名市，结合我市实际，特制定本计划。

# 一、发展现状

截至2020年底，我市拥有体育场地1.14万个，面积510万平方米，其中：大型公共体育场馆7个、全民健身中心8个、健身路径3135条、乒乓球场4411个、篮球场2213个、足球场196片。在“十三五”期间，人均体育场地面积从 0.82 平方米增加到 1.91平方米。

# 但是，群众日益增长的健身需求和健身设施发展不平衡不充分的矛盾仍然较为突出，群众“去哪儿健身”的难题还没有得到有效解决。主要表现为：一是总量不足，人均体育场地面积较低。二是空间布局不均衡，城乡差距、区域差距明显，群众缺少身边举步可就的健身设施。三是品种单一，健身路径多，室内场馆少，智能化程度低。四是管理主体不明，部分设施陈旧老化，利用率低，缺乏维护，甚至存在安全隐患。

# 二、指导思想

# 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于体育的重要论述和重要指示批示精神,贯彻落实党中央国务院、省委省政府和市委市政府决策部署，牢固树立以人民为中心的发展思想，完善体育场地设施空间布局，全面提升体育场地设施质量及人均体育场地面积，广泛开展全民健身活动，提高全市人民群众身体素质和健康水平，培养健康生活方式，为建设川陕甘结合部现代化中心城市贡献体育力量。

# 三、主要目标

# 大力推动城镇社区15分钟健身圈、乡镇健身场地设施全覆盖建设，广泛开展全民健身活动，全面建成“布局均衡、多元融合、开放惠民、科技智慧”的体育场地设施。到2025年末，全民健身设施更加便利可及，全民健身产品和服务更加丰富，群众多层次多样化的健身需求进一步得到满足，人均体育场地面积达到2.6平方米以上。

# 时间安排

全市全民健身场地设施补短板五年行动计划，分4个阶段组织实施。

- 现状摸排（2021年3月—2022年1月）。市、县（区）同时启动本地区健身场地设施现状调查，摸清健身场地设施建设短板，系统梳理可用于建设健身设施的城市空闲地、边角地、公园绿地、城市路桥附属用地、厂房、建筑屋顶、地下室等空间资源，以及可复合利用的城市文化娱乐、养老、教育、商业等其他设施资源，进一步细化并向社会公布可用于建设健身设施的非体育用地、非体育建筑目录或指引。

（二）制定计划（2022年2月底前）。各县（区）根据摸排情况，对照目标任务，谋划项目，编制本地全民健身场地设施补短板五年行动计划或项目储备库，明确实施路径和时间节点。

（三）加快建设（2022年1月—2025年12月）。全市按照每年人均新增体育场地面积不低于0.14平方米的目标，落实责任，统筹推进。各县（区）按照附表的人均体育场地面积建设目标，对照行动计划，加强要素保障，积极筹集资金，多措并举加快建设全民健身场地设施，确保全面完成人均体育场地面积2.6平方米以上的建设目标任务。

（四）总结调研（2026年1月—2026年6月）。依据国家体育总局体育场地面积统计调查数据，适时组成调研工作组，对各县（区）实施情况进行调研，总结经验，查找不足。

# 五、主要任务

按照“完善体系、增加供给”“因地制宜、经济适用”“统筹协调、融合发展”“建管并重、提高效率”的原则，主要做好以下工作。

（一）补齐全民健身设施短板。加快公共体育设施建设，着力构建市、县（区）、乡镇（街道）、行政村（社区）四级全民健身设施网络和城镇社区15分钟健身圈。“十四五”期间，全市规划建设体育公园、健身步道、乡镇（街道）及行政村（社区）健身中心、多功能运动场等各类全民健身设施项目100个。到2025年，市本级实现拥有“一个公共体育场、一个体育馆、一个游泳馆、一个体育公园、一个全民健身中心”的建设目标。各县（区）原则上建有一个公共体育场、一个全民健身中心，可选建公共体育馆、游泳馆、健身广场、体育公园、健身步道、滑冰馆等。各乡镇（街道）至少建有1个健身中心或多功能运动场，行政村（社区）建有多功能运动场地或建设1个配置有室内、室外健身设施的健身中心。

1.体育公园。坚持大中小微并举，采取多种方式，大力推进体育公园建设，力争市本级和各县（区）分别建设体育公园一个，推进体绿融合，方便市民健身休闲。

体育公园重点项目清单

| 序号 | 项目 名称 | 建设 性质 | 建设 地址 | 建设内容及规模 | 拟开工 年份 | 估算投资 （万元） | 建设 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广元凤凰山体育公园 | 新建 | 利州区嘉陵街道 | 占地总面积10.02万㎡，建设常规球类（足球、篮球、乒乓球、羽毛球、门球等）运动场地10个和极限运动设施，健身步道4公里，健身广场815㎡和室外健身器械场地及儿童活动场地1个。配套建设智慧体育设施、生态停车场、智能化进出口通道、公厕等基础设施。 | 2023 | 2500 | 广元文旅城市管理服务有限公司 |
| 2 | 苍溪县鳌鱼山体育公园 | 续建 | 苍溪县百利镇观音村 | 总面积14万平方米，绿化面积10.5万平方米。建设篮球场2片、门球场2片、羽毛球场4片、网球场2片、蹦极等，建设健身步道10公里、健身广场（具备应急避难功能）及室外健身器械场地、儿童活动设施等。配套建设标识标牌、公共厕所等附属设施。 | 2023 | 5000 | 苍溪县文化旅游和体育局 |
| 3 | 剑阁县宝龙山体育公园 | 新建 | 剑阁县修城坝社区 | 新建体育公园总面积18.5万平方米，绿化面积不低于12.95万平方米。新建常规球类（足球、篮球、乒乓球、羽毛球、网球等）运动项目，建有多功能运动场地和极限运动设施。建设健身步道、健身广场和室外健身器械场地等。配套儿童活动场地，智慧体育设施、厕所等设施。 | 2025 | 2500 | 剑阁县文化旅游和体育局 |
| 4 | 三江新区体育公园 | 新建 | 利州区宝轮镇安全坝 | 总面积10万平方米，绿化面积不低于7万平方米。能满足常规球类运动、建有多功能运动场地和极限运动设施。修建健身步道、健身广场和室外健身器械场地。修建儿童活动场地，智慧体育设施、厕所、标牌标识及基础配套设施等 | 2024 | 2500 | 广元市三江建设投资有限公司 |
| 5 | 青川县体育公园 | 新建 | 青川县青溪镇 | 总占地面积14.16万平方米，新建足球场、篮球场、乒乓球场、羽毛球场、网球场、健身步道、健身广场、儿童活动场、室外健身器材场地及配套设施。 | 2024 | 2500 | 青川县体育事务中心 |
| 6 | 昭化区俏姑娘山体育公园 | 新建 | 昭化区京兆路社区 | 总面积约6万平方米，绿化面积不低于4.2万平方米。能满足足球、篮球、乒乓球、羽毛球、网球等运动、建有多功能运动场地、健身步道、健身广场和室外健身器械场地。集体育设施、应急避难和自然绿化景观于一体。 | 2024 | 2500 | 昭化区文化旅游和体育局 |
| 7 | 朝天区曾家山体育公园 | 续建 | 朝天区 曾家镇 | 新建不低于10万平方米的体育公园1个, 能满足篮球、足球、排球、网球、羽毛球及儿童活动设施（秋千、滑梯、平衡木、攀爬等类设施），修建一条长10公里、宽1.5米的登山健身步道，配建生态停车场、公厕等设施。 | 2023 | 3500 | 朝天区体育发展中心 |
| 8 | 广元黑石坡体育公园 | 新建 | 利州区雪峰街道 | 规划面积1325亩，包括水上运动板块：在雪峰水库打造钓鱼运动中心、水上娱乐中心和温泉运动康复中心；童梦森林板块：场地自行车、小轮车专用场地、儿童运动中心、森林马术基地及相关配套服务设施；户外运动板块：建设智慧登山步道，山地自行车越野赛道、速降赛道、儿童平衡车等自行车运动设施，配套运动休闲驿站、山地户外营地等。 | 2022 | 60000 | 广元市文化旅游投资集团有限公司 |
| 9 | 旺苍县体育公园 | 新建 | 旺苍县东河镇 | 面积不低于10万平方米，绿化率不低于65%。新建室外篮球场地2 片、网球场2片、门球场2、轮滑运动场1 片、儿童运动场所1 个、健身广场1个，安装室外健身器械一批。配套建设标识标牌、电力照明、公共厕所、生态停车位和环境绿化等设施。 | 2024 | 2500 | 旺苍县文化体育中心 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 83500 |  |

2.全民健身中心。规划建设广元市三江新区全民健身中心、朝天区全民健身中心，实现各县（区）全民健身中心全覆盖。

3.公共体育场。规划建设利州区上西坝公共体育场等，升级改造广元澳源体育中心足球场、南河体育中心足球场，力争实现各县（区）公共体育场全覆盖。

4.健身步道。改扩建昭化区牛头山登山步道，规划建设苍溪、旺苍、剑阁、青川等地健身步道（城市绿道、骑行道），总里程100余公里。

5.户外运动公共服务设施。利用我市山水湖林资源，着力开发朝天区曾家山冰雪运动基地、利州区月坝汽车自驾运动营地及一批水上运动基地、航空飞行营地等户外健身配套设施项目，实现全民健身与文化旅游和谐共生。

6.乡镇（街道）健身中心或多功能运动场。大力实施乡镇（街道）体育场地全覆盖工程，“十四五”期间全市规划新建、改造乡镇（街道）健身中心或多功能运动场80个以上，建设行政村多功能运动场地和社区健身中心，加快农村现有场地的提档升级改造，巩固脱贫攻坚建设成果，推动乡村振兴。

全民健身场地设施补短板行动计划重点项目清单

| 序号 | 项目 名称 | 建设 性质 | 建设 地址 | 建设内容及规模 | 拟开工 年份 | 估算总投资 （万元） | 建设 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广元南河全民健身中心 | 改扩建 | 利州区南河街道 | 维修改造11人制标准足球场、室内篮球馆、室内健身房、乒乓球馆、舞蹈室，改造室外风雨篮球场、网球场、羽毛球场等，配套标识标牌及生态停车场等。 | 2021 | 2500 | 利州区文化旅游和体育局 |
| 2 | 广元市三江新区全民健身中心 | 新建 | 利州区宝轮镇安全坝 | 总面积8000平方米，包括室内活动场地3000平方米，可开展体操、跆拳道、球类等项目比赛，室外活动场所包含篮球场、羽毛球场、乒乓球场等5000平方米，配套厕所等功能区用房等。 | 2024 | 2000 | 广元市三江建设投资有限公司 |
| 3 | 广元市大中型体育场馆维修改造及设施购置项目（打捆） | 改扩建 | 四县三区大中型体育场馆 | 屋顶治漏，粉刷墙壁，更换木地板及音响灯光，设备购置等。 | 2021 | 1600 | 广元市体育局及四县三区体育部门 |
| 4 | 朝天区公共体育场 | 新建 | 朝天区 朝天镇 | 新建11人制标准足球场。新建标准田径场，跑道周长为400米，弯道半径为36.5m，环形跑道8条，直跑道8-10条，每条跑道宽度不低于1.22m。 | 2023 | 600 | 朝天区体育发展中心 |
| 5 | 利州区上西公共体育场 | 新建 | 利州区上西街道办事处橄榄园社区 | 新建1个11人制标准足球场。新建标准田径场，跑道周长为400米，弯道半径为36.5m，两圆心距（直段）为84.39m，环形跑道8条，直跑道8-10条，每条跑道宽度不低于1.22m。 | 2023 | 600 | 利州区文化旅游和体育局 |
| 6 | 利州区黄蛟山登山步道 | 新建 | 利州区白朝乡黄蛟山 | 建设登山步道约10.3公里，步道宽度为1米-1.5米，配套建设路书、警示标识、信息标识、指向标识、观景台，休闲亭、公共厕所等公共服务设施。 | 2023 | 1250 | 利州区文化旅游和体育局 |
| 7 | 昭化区牛头山登山步道 | 改建 | 昭化区昭化镇 | 在原蜀道基础上改建登山步道15km，配套休憩凉亭、瞭望台、标识标牌、青石栏杆、排水沟、应急通道、旅游厕所等设施。 | 2022 | 1500 | 昭化区文化旅游和体育局 |
| 8 | 剑阁县下寺体育健身步道 | 新建 | 剑阁县下寺镇 | 总建筑面积36000平方米，其中健走步道宽2米，道路长18公里，厕所、休闲廊、安装标识标牌等基础配套设施。 | 2023 | 1250 | 剑阁县文化旅游和体育局 |
| 9 | 苍溪-阆中沿江步道苍溪段项目 | 新建 | 苍溪县陵江镇、云峰镇 | 按照马拉松比赛道路标准，规划建设嘉陵江阆苍南段（沿江两岸）步道，串连沿线景区、美食街区、文化体育广场；举办沿嘉陵江国际马拉松等竞技比赛，成为城市15分钟健身圈的重要活动载体。 | 2024 | 5000 | 苍溪县文化旅游和体育局 |
| 10 | 旺苍县红军城健走步道 | 新建 | 东河镇治城社区 | 建设洪江渡大桥至化工厂健走步道7公里，道路本体宽度2.5米，建设道路面层采用彩色沥青及木制材料。配套休息座椅、安全防护设施、标识警示等系统。 | 2022 | 1250 | 旺苍县文化体育中心 |
| 11 | 青川县初心谷健身步道 | 新建 | 青川县乔庄镇 | 新建登山步道20公里及相关配套设施设备建设。 | 2023 | 1250 | 青川县体育事务中心 |
| 12 | 朝天区小峨嵋登山步道 | 新建 | 朝天区 朝天镇 | 建设一条长10公里，宽1.5米的登山步道。 | 2023 | 1250 | 朝天区体育发展中心 |
| 13 | 广元栖凤湖桃花岛凤舟码头及户外运动设施建设项目 | 新建 | 经开区栖凤湖 | 新建凤舟、赛艇、皮划艇码头，可承办相关训练比赛。配套建设山地运动、滑板、房车露营、水上露营及民宿、水上乐园、管理用房等设施 | 2022 | 4000 | 广元市武则天文化旅游产业发展有限公司 |
| 14 | 广元市利州区月坝汽车自驾运动营地 | 新建 | 利州区白朝乡月坝景区 | 新建汽车自驾运动营地1个，占地面积约4000平方米、建筑面积1000平方米，同时完成营地道路、停车场、应急救援设施等配套设施。 | 2022 | 1250 | 利州区文化旅游和体育局 |
| 15 | 昭化区嘉陵江沿江马拉松（自行车）赛道建设项目 | 新建 | 红岩镇、射箭镇、虎跳镇、青牛镇 | 建设游客服务中心、人行步道、环山步道、山体公路、观景台、休憩驿站、花海、环境整治等，配套生态停车场、公共卫生系统、智慧旅游设施等基础设施和服务设施建设。 | 2025 | 1250 | 昭化区文化旅游和体育局 |
| 16 | 广元市乡镇（街道）健身场地设施全覆盖工程（打捆） | 新（改）建 | 全市尚未建有健身场地设施的乡镇、街道 | 建设篮球场、足球场、气排球、羽毛球、乒乓球等球类场地，建设健身路径、健身广场及配套设施。可与文化、卫生等设施相结合，实现乡镇（街道）体育设施全覆盖。 | 2021- 2025 | 5000 | 市、县区体育部门 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 31550 |  |

（二）优化健身设施布局。以建设川陕甘结合部现代化中心城市和创建全国文明城市为导向，按照做大做优中心城区、建强县城、做好县域副中心和中心镇原则，聚焦发展重点和群众就近健身需要，科学布局健身设施。新建健身设施要优先覆盖人口较多、供需矛盾突出的乡镇（街道）和社区，优先支持三江新区和县域重点乡镇建设，进一步满足群众多样化健身需求。新建居住区和社区要落实“室内人均建筑面积不低于0.1平方米或室外人均用地不低于0.3平方米”标准配建全民健身场地设施的要求，未达标的不予通过验收。未达标的既有居住区，要结合城镇老旧小区改造，因地制宜建设全民健身设施。

（三）“复合利用”拓展场地设施功能。合理做好国土空间的复合利用，盘活城市空闲土地，支持以租赁方式供地，充分挖掘存量建设用地潜力。注重在绿地公园、文旅商贸、社区服务等空间中融入体育健身功能，鼓励各类市场主体利用工业厂房、商业用房、仓储用房等既有建筑及屋顶、地下室等空间建设改造成体育设施。加强健身设施和城市文化娱乐、养老、教育、园林、水利、商业等其他服务设施功能整合，拓宽群众健身载体。推动体育场馆多元运用和安全管理，统筹体育和公共卫生、应急避难（险）设施建设，鼓励公共体育场馆平急两用改造，在场馆新建或改建过程中预留改造条件。依托广元独特的山水湖林草资源，发挥山地运动、水上运动、冰雪运动三大运动产业带功能，开发户外健身配套设施，推进自然资源向体育释放路径。

（四）提升全民健身设施使用和管理水平。组织开展全民健身赛事活动，用好群众身边的体育健身设施。市本级持续举办好广元市运动会，打造女儿节凤舟赛、横渡嘉陵江游泳比赛、大蜀道山地马拉松赛及足球、羽毛球、桥牌等群众体育赛事活动，确保每种赛事活动每年举办1次以上；县（区）打造3种以上群众体育赛事活动，每种赛事活动每年举办1次以上；乡镇（街道）每年举办2次以上群众体育赛事活动，村（社区）每年举办1次以上群众体育赛事活动。逐步形成体育赛事“一地一品”“一地多品”的发展格局。

建设全民健身智能服务平台，构建体育健身新生态。鼓励配建智慧健身器材，促进全民健身设施智能化管理。推进公共体育场馆社会化、专业化运营，落实好国家大型体育场馆免费或低收费开放政策，加快推动学校体育场地设施向社会开放，鼓励机关、企事业单位体育场地设施对外开放。加强全民健身设施维修和日常管理，消除安全隐患，做好应急、疏散和消防安全演练工作，保障各类健身设施使用安全。

六、保障措施

- 健全工作机制。发挥各级人民政府全民健身工作联席会议作用，推动完善政府主导、社会协同、公众参与、法治保障的全民健身工作机制。市、县（区）人民政府将全民健身事业纳入本级经济社会发展规划，由地方政府牵头、各相关职能部门协同配合，确保全民健身场地设施建设任务按时完成。

（二）完善土地保障机制。市、县（区）将全民健身场地设施建设纳入各级政府国土空间总体规划和年度用地计划，强化保障支撑。统筹考虑全民健身场地设施用地需求，严格落实全民健身场地设施建设用地规划要求，对于健身场地设施和体育产业项目，优先安排新增建设用地计划指标。支持社会主体利用闲置厂房、仓库、街心花园、高架桥下等区域建设健身场地设施，并依法按照兼容用途及地方关于临时建设的办法进行管理。

（三）落实相关税费政策。依法落实文化体育业增值税政策和高新技术、西部大开发等企业所得税政策，依法落实公益性捐赠等个人所得税政策，符合税收政策规定条件的，依法享受房产税和城镇土地使用税优惠。支持大型体育场馆通过市场化协商方式减轻用水、用电、用气负担。鼓励通过谈判协商、参与市场化交易等方式，确定体育场馆及健身休闲设施用电价格。

（四）拓展经费来源渠道。在做好用地保障、可行性研究、实施方案编制等工作基础上，各县区要精心储备和包装一批全民健身场地设施项目，积极争取中央、省级资金补助。要加大地方财政投入，综合运用财政资金、商业贷款、地方政府专项债券、企业债券、产业投资基金、社会资本投入等方式筹措全民健身场地设施建设资金。鼓励社会资本参与投资建设体育基础设施并依法按约定享受相应权益。强化金融信贷支持，将全民健身场地设施建设纳入“体育贷”支持范围，鼓励体育企业参与。鼓励保险公司围绕全民健身、竞赛表演、场馆服务、户外运动等需求推出多样化保险产品。鼓励引导企事业单位、学校、个人购买运动伤害类保险。

《广元市全民健身场地设施补短板五年行动计划》自公布之日起施行，有效期为5年。

附件：1.广元市城镇、社区建设体育健身设施可利用空间目

录（2021年版）

2.广元市“十四五”期间人均体育场地面积建设目标

附件1

广元市城镇、社区建设体育健身设施可利用空间目录

（2021年版）

| 序号 | 地 址 | 可利用空间（㎡） | 现 状 | 产权（使用权） 归属 | 可建体育项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 苍溪县陵江镇武当社区 | 18000 | 边角地、公园绿地 | 苍溪县人民政府 | 体育公园 |
| 2 | 苍溪县红军渡社区 | 62000 | 新征地、城市空闲地 | 镇政府 | 体育公园 |
| 3 | 苍溪县六槐社区 | 30000 | 边角地、公园绿地 | 镇政府 | 体育公园、健身中心等 |
| 4 | 苍溪县镇水社区 | 4900 | 城市空闲地、建筑屋顶等 | 镇政府 | 标准篮球场、健身中心 |
| 5 | 苍溪县庙垭社区 | 4100 | 城市空闲地 | 镇政府 | 标准篮球场、健身中心 |
| 6 | 苍溪县茶店社区 | 3850 | 城市空闲地 | 镇政府 | 标准篮球场、健身中心 |
| 7 | 苍溪县三清社区 | 3500 | 城市空闲地 | 镇政府 | 足球场、健身中心 |
| 8 | 苍溪县西城社区 | 3600 | 城市空闲地 | 镇政府 | 足球场、篮球场 |
| 9 | 苍溪县金穗社区 | 3600 | 城市空闲地 | 镇政府 | 足球场、篮球场 |
| 10 | 苍溪县红军路社区 | 6200 | 城市空闲地、边角地 | 镇政府 | 足球场、篮球场、健身中心 |
| 11 | 苍溪县解放路社区 | 5500 | 城市空闲地、边角地 | 镇政府 | 足球场、健身中心 |
| 12 | 苍溪县东城社区 | 4800 | 城市空闲地、公园绿地 | 镇政府 | 足球场、篮球场、健身中心 |
| 13 | 苍溪县龙潭社区 | 7500 | 城市空闲地、公园绿地 | 镇政府 | 篮球场、健身中心 |
| 14 | 苍溪县北门社区 | 5200 | 城市空闲地、公园绿地 | 镇政府 | 篮球场、健身中心 |
| 15 | 苍溪县光明社区 | 3500 | 城市空闲地、公园绿地 | 镇政府 | 足球场、篮球场 |
| 16 | 苍溪县麻岭社区 | 5800 | 城市空闲地、公园绿地 | 镇政府 | 足球场、篮球场 |
| 17 | 苍溪县少屏社区 | 3600 | 城市空闲地、边角地 | 镇政府 | 标准篮球场、健身中心 |
| 18 | 苍溪县杜里社区 | 3500 | 城市空闲地、边角地 | 镇政府 | 标准篮球场、健身中心 |
| 19 | 苍溪县文焕社区 | 3800 | 城市空闲地、边角地 | 镇政府 | 标准篮球场、健身中心 |
| 20 | 苍溪县古梁社区 | 3410 | 城市空闲地、边角地 | 镇政府 | 标准篮球场、健身中心 |
| 21 | 苍溪县群辉社区 | 4250 | 城市空闲地、边角地 | 镇政府 | 足球场、篮球场 |
| 22 | 苍溪县回水社区 | 2900 | 城市空闲地、边角地 | 镇政府 | 足球场、篮球场 |
| 23 | 苍溪县红旗桥社区 | 3600 | 城市空闲地、边角地 | 镇政府 | 足球场、篮球场 |
| 24 | 苍溪县百利镇八庙社区 | 5200 | 城市空闲地、公园绿地 | 镇政府 | 篮球场、健身中心 |
| 25 | 旺苍县东河镇（村社） | 100000 | 城市空闲地、边角地、公园绿地 | 集体、国有 | 体育公园、足球场、健身路径 |
| 26 | 旺苍县东河镇（溪南碥东侧南山坡 步行道广场） | 1000 | 城市空闲地 | 国有（建设局） | 社会足球场 |
| 27 | 旺苍县东河镇（宋水社区热电厂） | 1100 | 城市空闲地、厂房 | 集体 | 社会足球场 |
| 28 | 旺苍县东河镇（卸甲碥社区治煤小区） | 700 | 厂房 | 国有 | 社会足球场 |
| 29 | 旺苍县东河镇（马家梁社区） | 3000 | 边角地 | 集体 | 足球场、健身中心、健身路径 |
| 30 | 旺苍县东河镇（白马寺社区） | 2000 | 城市空闲地、边角地 | 集体 | 健身路径、健身中心 |
| 31 | 旺苍县东河镇（印月潭社区） | 5000 | 城市空闲地、边角地、公园绿地 | 国有 | 健身路径 |
| 32 | 旺苍县东河镇（长滩村） | 4000 | 城市空闲地、边角地、厂房 | 集体 | 足球场、健身中心、健身路径 |
| 33 | 旺苍县东河镇（南峰寺社区） | 2100 | 城市空闲地、边角地、城市路桥附属 | 国有 | 足球场、健身中心、健身路径 |
| 34 | 旺苍县东河镇（南阳村） | 3300 | 城市空闲地、边角地 | 国有 | 足球场、健身中心、健身路径 |
| 35 | 旺苍县东河镇（南凤村） | 3000 | 城市空闲地、边角地 | 集体 | 足球场、健身中心、健身路径 |
| 36 | 旺苍县嘉川镇（教场梁社区） | 1100 | 城市空闲地、边角地 | 集体 | 足球场、健身中心、健身路径 |
| 37 | 旺苍县嘉川镇（村社） | 6000 | 城市空闲地、边角地 | 集体 | 社会足球场、健身路径 |
| 38 | 剑阁县下寺镇宝龙山 | 15000 | 边角地、公园绿地 | 县政府 | 健身步道、球类场地等 |
| 39 | 剑阁县香沉镇 | 62000 | 新征地、城市空闲地 | 镇政府 | 足球场、健身广场、健身中心等 |
| 40 | 剑阁县普安镇 | 30000 | 边角地、公园绿地 | 镇政府 | 足球场、健身广场、健身中心等 |
| 41 | 剑阁县武连镇 | 4900 | 城市空闲地、建筑屋顶等 | 镇政府 | 篮球场、健身广场、健身中心 |
| 42 | 剑阁县金仙镇 | 4100 | 城市空闲地 | 镇政府 | 篮球场、健身广场、健身中心 |
| 43 | 剑阁县鹤龄镇 | 3850 | 城市空闲地 | 镇政府 | 篮球场、健身广场、健身中心 |
| 44 | 剑阁县店子镇 | 3500 | 城市空闲地 | 镇政府 | 足球场、健身广场 |
| 45 | 剑阁县剑门关镇 | 3600 | 城市空闲地 | 镇政府 | 足球场、篮球场、健身小广场 |
| 46 | 剑阁县龙源镇 | 3600 | 城市空闲地 | 镇政府 | 足球场、篮球场、健身小广场 |
| 47 | 剑阁县义兴镇 | 6200 | 城市空闲地、边角地 | 镇政府 | 足球场、篮球场、健身中心 |
| 48 | 剑阁县王河镇 | 5500 | 城市空闲地、边角地 | 镇政府 | 足球场、健身小广场、健身中心 |
| 49 | 剑阁县公兴镇 | 4800 | 城市空闲地、公园绿地 | 镇政府 | 足球场、篮球场、健身中心 |
| 50 | 剑阁县白龙镇 | 7500 | 城市空闲地、公园绿地 | 镇政府 | 篮球场、健身中心、健身小广场 |
| 51 | 剑阁县木马镇 | 5200 | 城市空闲地、公园绿地 | 镇政府 | 篮球场、健身中心、健身小广场 |
| 52 | 剑阁县张王镇 | 3500 | 城市空闲地、公园绿地 | 镇政府 | 足球场、篮球场、健身小广场 |
| 53 | 剑阁县江口镇 | 5800 | 城市空闲地、公园绿地 | 镇政府 | 足球场、篮球场、健身小广场 |
| 54 | 剑阁县涂山镇 | 3600 | 城市空闲地、边角地 | 镇政府 | 足球场、篮球场、健身小广场 |
| 55 | 剑阁县姚家镇 | 3500 | 城市空闲地、边角地 | 镇政府 | 足球场、篮球场、健身小广场 |
| 56 | 剑阁县演圣镇 | 3600 | 城市空闲地、边角地 | 镇政府 | 足球场、篮球场、健身小广场 |
| 57 | 青川县污水处理厂旁 | 1000 | 污水厂附属用地 | 青川县人民政府 | 篮球场、羽毛球场、健身路径 |
| 58 | 青川县丝绸路广场 | 700 | 城市绿地 | 青川县人民政府 | 篮球场、羽毛球场、乒乓球场 |
| 59 | 青川县木牍广场 | 500 | 城市建设用地 | 青川县人民政府 | 门球场、健身路径 |
| 60 | 青川县青溪镇 | 22000 | 新征地、边角地 | 青川县人民政府 | 体育公园 |
| 61 | 青川县东山公园 | 900 | 公园绿地 | 青川县人民政府 | 体育公园 |
| 62 | 青川县赶场垭 | 5000 | 城市空闲地 | 青川县人民政府 | 篮球场、健身路径 |
| 63 | 青川县金洞坪 | 12000 | 城市建设规划用地 | 青川县人民政府 | 田径场、篮球场、足球场 |
| 64 | 利州区东坝望江社区七组酒厂坡 | 1300 | 城市空闲地 | 集体 | 健身路径、乒乓球桌 |
| 65 | 利州区雪峰街道黑石坡 | 30000 | 公园绿地 | 国有 | 体育公园 |
| 66 | 利州区杏林苑小区 | 2000 | 小区空地 | 集体 | 多功能运动场 |
| 67 | 利州区恒星城二期 | 500 | 小区绿地 | 集体 | 健身设施 |
| 68 | 利州区圣世逸品 | 6400 | 小区绿地 | 集体 | 多功能运动场 |
| 69 | 利州区骏仕佳苑 | 5300 | 小区绿地 | 集体 | 健身设施 |
| 70 | 利州区康养示范产业园 | 1800 | 城市空闲地 | 国有 | 篮球场、羽毛球场 |
| 71 | 利州区雪峰青林路247号 | 500 | 空闲地 | 集体 | 五人足球场 |
| 72 | 利州区凤凰名城小区 | 800 | 空闲地 | 集体 | 健身设施 |
| 73 | 利州区泡石社区五组 | 600 | 空闲地 | 集体 | 健身设施 |
| 74 | 利州区南河感恩广场 | 1000 | 空闲地 | 集体 | 健身设施 |
| 75 | 利州区河西何家渡社区二小组 | 400 | 公园绿地 | 集体 | 健身广场 |
| 76 | 利州区何家渡社区五小组 | 400 | 厂房 | 国有 | 健身广场 |
| 77 | 利州区龙泉社区一组西成安置点 | 600 | 城市空闲地 | 国有 | 健身广场 |
| 78 | 利州区群心社区兰渝安置点 | 500 | 城市空闲地 | 国有 | 健身路径、乒乓球桌 |
| 79 | 利州区群心社区西二环安置点 | 400 | 城市空闲地 | 国有 | 设置健身路径、乒乓球桌 |
| 80 | 利州区同心村二组 | 800 | 边角地 | 集体 | 健身器材、乒乓球桌 |
| 81 | 利州区同心村回龙寺广场 | 1300 | 边角地 | 集体 | 健身广场 |
| 82 | 利州区同心村三组 | 1100 | 边角地 | 集体 | 健身器材、乒乓球桌 |
| 83 | 利州区学工村二组 | 400 | 边角地 | 集体 | 健身器材、乒乓球桌 |
| 84 | 利州区学工村十三组 | 500 | 边角地 | 集体 | 健身器材、乒乓球桌 |
| 85 | 利州区学工村十组 | 500 | 边角地 | 集体 | 健身器材、乒乓球桌 |
| 86 | 利州区杨家浩村五组 | 500 | 城市空闲地 | 集体 | 健身器材、乒乓球桌 |
| 87 | 利州区杨家岩社区利民路 | 1500 | 城市空闲地 | 集体 | 设置健身路径、乒乓球桌 |
| 88 | 利州区皇泽寺社区四组 | 800 | 边角地 | 国有 | 文化体育健身广场 |
| 89 | 利州区女皇路社区二小组 | 450 | 空闲地 | 国有 | 健身广场 |
| 90 | 利州区女皇路社区五小组 | 400 | 空闲地 | 国有 | 健身广场 |
| 91 | 利州区吴家濠村七组 | 600 | 公园绿地 | 集体 | 篮球场 |
| 92 | 利州区郑家沟村一号安置点 | 400 | 边角地 | 集体 | 文化广场 |
| 93 | 利州区凤凰山公园 | 20000 | 公园空闲地 | 国有 | 体育公园 |
| 94 | 经开区袁家坝办事处川浙园广场 | 6500 | 城市空闲地 | 国有 | 全民健身中心、多功能运动场 |
| 95 | 经开区石龙办事处肖家村 | 3000 | 集体空闲地 | 集体 | 健身中心、多功能运动场 |
| 96 | 经开区劳特巴赫啤酒广场 | 8500 | 城市空闲地 | 国有 | 健身广场、多功能运动场 |
| 97 | 经开区石龙工业园区 | 20000 | 城市空闲地、滨河绿地 | 国有 | 体育公园、健身步道 |
| 98 | 经开区坪雾社区安置点活动广场 | 5000 | 城市空闲地 | 国有 | 健身广场、多功能运动场 |
| 99 | 经开区盘龙镇走马岭社区 | 2600 | 集镇空闲地 | 集体 | 多功能运动场 |
| 100 | 经开区盘龙镇新龙村 | 2400 | 村委会空闲地 | 集体 | 多功能运动场 |
| 101 | 利州区下西社区五组 | 1000 | 集镇空闲地 | 集体 | 篮球场、羽毛球场 |
| 102 | 利州区八一社区七组河边空地 | 2000 | 城市空闲地 | 集体 | 多功能运动场 |
| 103 | 利州区八一社区二组空地 | 1000 | 城市空闲地 | 集体 | 篮球场、羽毛球场、健身路径 |
| 104 | 利州区八一社区三组广场 | 1000 | 城市空闲地 | 集体 | 篮球场、羽毛球场、健身路径 |
| 105 | 利州区八一社区四组安置点空地 | 500 | 城市空闲地 | 集体 | 健身路径 |
| 106 | 利州区八一社区五组保管室 | 1500 | 城市空闲地 | 集体 | 健身路径 |
| 107 | 利州区八一社区八组广场 | 4000 | 城市空闲地 | 集体 | 多功能运动场 |
| 108 | 利州区下西坝街道王家营社区 | 1600 | 集镇空闲地 | 集体 | 篮球场、羽毛球场、健身路径 |
| 109 | 昭化区长坝社区1、2小组 | 200 | 空闲地 | 区交通局 | 健身广场、健身路径 |
| 110 | 昭化区长坝社区3小组 | 200 | 空闲地 | 社区 | 健身广场、羽毛球场、乒乓球场 |
| 111 | 昭化区长坝社区4小组 | 400 | 空闲地 | 社区 | 健身广场、乒乓球场、健身路径 |
| 112 | 昭化区长坝社区6小组 | 480 | 边角地 | 社区 | 健身广场、羽毛球场、乒乓球场 |
| 113 | 昭化区京兆路社区葭萌路378号怡心花园 | 300 | 小区内 | 小区 | 羽毛球场、乒乓球场、健身路径 |
| 114 | 昭化区京兆路社区汉寿路39号 | 500 | 小区内 | 社区 | 羽毛球场、乒乓球场、健身路径 |
| 115 | 昭化区京兆路社区紫云水库小区 | 400 | 小区内 | 社区 | 羽毛球场、乒乓球场、健身路径 |
| 116 | 昭化区京兆路社区居民二组（任家湾） | 450 | 室外空闲地 | 社区 | 羽毛球场、乒乓球场、健身路径 |
| 117 | 昭化区京兆路社区居民三组（乔家坡） | 400 | 室外空闲地 | 社区 | 羽毛球场、乒乓球场、健身路径 |
| 118 | 昭化区马克思街社区第九居民小组 | 800 | 边角地 | 社区 | 健身广场、篮球场、乒乓球场 |
| 119 | 昭化区马克思街社区第十二居民小组 | 900 | 公园绿地 | 社区 | 健身广场、体育公园 |
| 120 | 昭化区青梅路社区3762小区 | 500 | 公园绿地 | 社区 | 健身广场、羽毛球场 |
| 121 | 昭化区青梅路社区机制公司 | 600 | 公园绿地 | 社区 | 健身广场、乒乓球场 |
| 122 | 昭化区青梅路社区居民四小组 | 800 | 集体用地 | 社区 | 健身广场、篮球场 |
| 123 | 昭化区青梅路社区居民六小组 | 800 | 集体用地 | 社区 | 健身广场、篮球场 |
| 124 | 昭化区俏姑娘山公园 | 54000 | 集体用地 | 社区 | 体育公园 |
| 125 | 昭化区福寿山公园 | 18000 | 集体用地 | 社区 | 体育公园 |
| 126 | 朝天区污水处理厂旁 | 1200 | 公园绿地 | 朝天区人民政府 | 篮球场、羽毛球场、乒乓球场 |
| 127 | 朝天区消防救援支队 | 800 | 城市空闲地 | 朝天区人民政府 | 篮球场、羽毛球场、乒乓球场 |
| 128 | 朝天区农业和农村局 | 600 | 城市空闲地 | 朝天区人民政府 | 篮球场 |
| 129 | 朝天区小峨嵋公园 | 5000 | 公园绿地 | 朝天区人民政府 | 体育公园 |
| 130 | 朝天区财政局（潜河宾馆前） | 400 | 边角地 | 朝天区人民政府 | 羽毛球场、乒乓球场 |
| 131 | 朝天区大中坝清风家园小区旁 | 800 | 城市空闲地 | 朝天区人民政府 | 篮球场、乒乓球场、健身路径 |
| 132 | 朝天区大巴口社区 | 1000 | 城市空闲地 | 朝天区人民政府 | 篮球场、羽毛球场、健身路径 |
| 133 | 朝天城区 | 5000 | 城市路桥附属用地 | 朝天区人民政府 | 城市沿河健身步道 |
| 134 | 朝天区中子镇中子铺社区 | 2000 | 集体用地 | 社区 | 多功能运动场 |
| 135 | 朝天区中子镇转斗社区 | 1000 | 集体用地 | 社区 | 篮球场、乒乓球场、健身路径 |
| 136 | 朝天区羊木镇金台社区 | 1500 | 集体用地 | 社区 | 多功能运动场 |
| 137 | 朝天区曾家镇曾家社区 | 20000 | 集体用地 | 社区 | 体育公园 |
| 138 | 朝天区大滩镇大滩社区 | 800 | 集体用地 | 社区 | 篮球场、羽毛球场、乒乓球场 |
| 139 | 朝天区沙河镇飞仙关社区 | 800 | 集体用地 | 社区 | 篮球场、乒乓球场、健身路径 |
| 140 | 朝天区李家镇望远山社区 | 2000 | 集体用地 | 社区 | 健身步道、篮球场等 |
| 141 | 朝天区云雾山镇菜籽坝社区 | 1000 | 集体用地 | 社区 | 篮球场、乒乓球场、健身路径 |
| 142 | 朝天区两河口镇吉庆社区 | 1200 | 集体用地 | 社区 | 篮球场、乒乓球场、健身路径 |
| 143 | 朝天区水磨沟镇水磨沟社区 | 1000 | 集体用地 | 社区 | 篮球场、羽毛球场、健身路径 |
| 144 | 朝天区麻柳乡复兴社区 | 700 | 集体用地 | 社区 | 篮球场、健身路径 |
| 145 | 朝天区临溪乡临溪社区 | 800 | 集体用地 | 社区 | 篮球场、乒乓球场、健身路径 |
| 合计 |  | 826140 |  |  |  |

备注：以上目录清单将根据情况适时调整。

附件2

广元市“十四五”期间人均体育场地面积建设目标

| 县 区 | 2020年末人均体育场地面积（㎡） | 2025年末人均体育场地面积建设目标（㎡） | 每年新增人均体育场地面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- |
| 苍溪县 | 2.06 | 2.6 | 0.11 |
| 旺苍县 | 1.76 | 2.6 | 0.17 |
| 剑阁县 | 1.41 | 2.6 | 0.24 |
| 青川县 | 2.01 | 2.6 | 0.12 |
| 利州区 （含经开区） | 2.14 | 2.6 | 0.09 |
| 昭化区 | 2.03 | 2.6 | 0.11 |
| 朝天区 | 2.15 | 2.6 | 0.09 |
| 全市 | 1.91 | 2.6 | 0.14 |

信息公开选项：主动公开

广元市体育局办公室                     2022年1月25日印