广元市水务局

2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

广元市水务局作为我市水行政主管部门，其主要职能是贯彻执行国家有关水行政管理工作的方针、政策和法律、法规，起草水务工作规范性文件并监督实施；组织编制有关水务方面的综合规划和专业规划并组织实施；统一监督管理全市水资源；负责水资源保护工作；负责全市水行政监察和水行政执法工作；负责全市堤防建设和管理；组织、协调全市农田水利基本建设、农村水利社会化服务体系建设；负责全市水土保持工作；承担广元市防汛抗旱指挥部的日常工作，组织、协调、监督、指导全市防汛、排涝、抗旱工作。

（二）2017年重点工作完成情况

1.聚焦项目投资，重点水利工程加快推进。认真研究水利投资政策，争取到位中央、省级资金6.42 亿元，融资34.82 亿元，积极投入全市水利项目建设，全年累计完成建设投资18亿元 。水利招商引资工作力度加大，完成签约项目16个，招商额度达8.1亿元，超额完成年度目标任务。乐园、双峡湖、曲河、雷家河、大寨等5座中型水库和梅岭关、剑门、二郎关、西关、杨家河5座小型水库工程稳步推进，累计完成投资8.58亿元。武引二期工程建设步伐加快，全年完成工程投资1.49亿元。亭子口灌区、罐子坝水库等大型灌区工程前期工作有序开展，“全域灌溉”建设正加快推进。

2.决战脱贫攻坚，农村水利基础全面夯实。大力实施农村饮水安全巩固提升工程，覆盖农村人口10万人，有效解决3.9万名脱贫人口饮水问题。加快推进小型农田水利、灌区续建配套与节水改造、五小水利工程、引提水工程、抗旱应急备用井工程等项目建设，新建干支渠45.5公里，新建、整治田间渠系483公里，整治病险水库20座，整治塘堰528口，新建设微水池852口，实现新增和恢复蓄水1100万立方米，新增有效灌溉面积3.1万亩，超额完成年度目标任务。驻村帮扶措施有力，成效显著，其中朝天区蒿地村已顺利通过市、县两级验收，苍溪县东溪镇帮扶举措和工作成效多次被市、县主流媒体宣传报道。

3.围绕三个转变，防汛减灾取得重大胜利。牢固树立“防洪涝、抗大旱、保饮水”指导思想，围绕防汛抗旱“三个转变”工作要求，统筹推进防汛减灾工程措施项目建设，完成新建加固堤防30公里，综合治理中小河流20公里，实施护岸工程45公里，河道疏浚15公里，修复水毁工程设施945处。加强防汛非工程措施项目建设，扎实做好汛前准备，抵御洪涝灾害能力明显增强，成功应对“7.5”“8.6”“8.19”“ 8.25”“8.28”等强降雨天气过程中，全市重要堤防无一决口、大中型水库无一垮坝，实现了平安度汛。

4.狠抓河湖管理，全市河长制全面建立。认真贯彻落实中央、省、市河长制工作有关安排部署，建立健全了市、县、乡三级河长制工作组织体系，设立了广元市第一总河长、总河长和29名市级河长。各县区均设立了县级第一总河段长、总河段长和183名县级河段长、654名乡级河段长，并完成公示牌公示。编制完成1840条河流分级名录，绘制出市级24条河流河长制工作专用水系图，及时出台《广元市全面落实河长制工作方案》和河长制联络员单位、工作督导检查、工作信息共享、工作会议、河长巡河、考核问责与激励等相关配套制度。编制完成《广元市河流“一河一策”管理保护方案编制大纲》、“一河一策”保护方案和河湖管理保护目标、问题、任务、责任“四张清单”，为保障河长制工作打下坚实基础。

5.注重生态发展，水生态文明建设成效显著。认真落实水资源管理“三条红线”“四项制度”，深入推进国家水资源监控能力建设，顺利完成全市11处重要江河湖泊水功能区和7座中型水库水资源保护任务。剑阁县、青川县、朝天区等3个节水型社会建设项目进展顺利，实现新增节水灌溉面积2.18万亩。革命老区水保项目和省级财政专项水保项目建设加快推进，完成综合治理水土流失面积150平方公里。

6.推动绿色康养，市栖凤湖管理水平全面提升。加快推动“绿色广元、康养之都”建设，2017年3月30日正式成立了广元市栖凤湖管理处，落实了人员编制和工作经费，并围绕《广元市栖凤湖管理办法》，先后出台了《广元市栖凤湖区域公共基础设施日常维护维修工程管理办法（试行）》《广元市栖凤湖防洪度汛方案》，为栖凤湖综合开发利用和保护提供了制度保障。常态化开展湖面清漂打捞，顺利完成应急打捞工作。加密巡查维护休闲长廊、亲水码头，全年维修更换休闲长廊木塑板380平方米，更换休闲长廊麻绳12200米，更换休闲长廊木桩153根，麻绳接头850次，安装休闲长廊警示牌400个。加快推进湖岸整治，修复河堤面板132处、栏杆42米、堤防清杂除乱22.5千米、绿化河岸河滩10000余平方米、修复堤防生态护坡7000平方米，市城区水景观全面提升，城区居民幸福指数进一步增强。

7.强化党的建设，三大发展保障目标圆满完成。局党组高度重视党建工作，先后5次专题研究党建及党风廉政建设工作，及时制定并印发了《2017年党建工作要点》《2017年局党组中心组理论学习计划》。进一步优化“双抓双汇报”党建工作机制，认真落实“三会一课”制度，常态化、制度化抓党员教育管理，全年局领导班子带头讲党课22人次，组织局党组中心组成员理论学习研讨4次，组织党员干部参加各类培训10人次，全面完成党报党刊和有关书籍征订任务。经常性开展基层组织生活，全年召开支部大会17次、支委会28次、党小组会35次。认真落实党风廉政和反腐倡廉责任制，层层签订《党风廉政建设目标任务书》25份，扎实开展“三早”预警工作，及时排查纠正干部中存在的苗头性、倾向性问题。深入开展“廉政教育大宣讲”“法纪教育下基层”和领导干部会前“说纪讲法倡德”活动，常态化开展“两学一做”学习教育，狠抓突出问题排查治理，有效从源头上预防和杜绝了腐败现象发生。全面深化水利改革，顺利完成苍溪县、剑阁县农业水价综合改革任务。坚持依法治水管水，严格依法行政审批，高效办理行政审批事项，常态化开展水务综合执法和巡查监督，全市水事秩序持续好转。“放管服”“三大行动”“双提双破”行动推进有力，水务行业形象得到明显提升。统筹推进安全生产、政务公开、信访维稳、质量强市、应急管理、机构编制、节能减排、统战、保密、综治、维稳、人才等工作，顺利完成既定目标。

二、部门概况

广元市水务局下属单位6个，其中参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位4个。参公单位：广元市水土保持委员会办公室、广元市水务综合监察支队；其他事业单位：四川省广元水土保持生态环境监测分站、广元市水利水电工程质量监督站、广元市栖凤湖管理处、广元市河湖管理保护总站。

三、收支决算总体情况说明

2017年广元市水务局本年收入合计4016.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2050.69万元，占51.06%；其他收入153.80万元，占3.82%；年初结转和结余1811.57万元，占45.12%。

2017年广元市水务局本年支出合计2062.19万元，其中：基本支出1172.05万元，占56.84%；项目支出890.14万元，占43.16%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计2793.26万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计减少2393.53万元，下降46.15%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1599.00万元，占本年支出合计的77.54%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少369.57万元，下降18.77%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1599万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出85.32万元，占5.34%；医疗卫生支出34.19万元，占2.14%；住房保障支出67.04万元，占4.19%；农林水支出1412.45万元，占88.33%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年决算数为85.32万元，完成预算100%。

2. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:2017年决算数为34.19万元，完成预算100%。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年决算数为67.04万元，完成预算100%。

4. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）:2017年决算数为985.50万元，完成预算93.11%，决算数小于预算数的主要原因是人员考核，经费跨年度支付。

5.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）:2017年决算数为79.82万元，完成预算39.07%，决算数小于预算数的主要原因是项目跨年，未全额支付。

6.农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）:2017年决算数为7.90万元，完成预算79%，决算数小于预算数的主要原因是项目未完工，尾款次年支付。

7.农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）:2017年决算数为17.74万元，完成预算37.74%。决算数小于预算数的主要原因是项目跨年，未全额支付。

8.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）:2017年决算数为20.28万元，完成预算81.12%，决算数小于预算数的主要原因是项目跨年，未全额支付。

9.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）:2017年决算数为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是项目跨年，未支付。

10.农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）:2017年决算数为9.43万元，完成预算12.18%，决算数小于预算数的主要原因是项目跨年，未全额支付。

11.农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）:2017年决算数为158.97万元，完成预算40.09%，决算数小于预算数的主要原因是项目跨年，未全额支付。

12.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）:2017年决算数为89.88万元，完成预算67.64%，决算数小于预算数的主要原因是项目跨年，未全额支付。

13.农林水支出（类）水利（款）水利安全监督（项）:2017年决算数为9.39万元，完成预算71.13%，决算数小于预算数的主要原因是项目跨年，未全额支付。

14.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）:2017年决算数为20.54万元，完成预算6.17%，决算数小于预算数的主要原因是项目跨年，未全额支付。

15.农林水支出（类）水利（款）其他农林水支出（项）:2017年决算数为13万元，完成预算100%。

16.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）:2017年决算数为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是项目跨年，未全额支付。

17. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）:2017年决算数为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是项目跨年实施，未支付。

18.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）:2017年决算数为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是项目跨年待审计，工程尾款未支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1172.05万元，其中：

人员经费970.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费201.34万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为55.51万元，完成预算89%，决算数小于预算数的主要原因是进一步加强预算执行管理，实行公车燃料集中采购和单车核算管理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算51.80万元，占94%；公务接待费支出决算3.71万元，占6%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。与上年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出51.80万元。其中：

公务用车购置支出0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车6辆，其中：轿车0辆、越野车6辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出51.80万元。主要用于水质监测、防汛抗旱、水利执法检查、农村安全饮水、河长制、脱贫攻坚等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加8.54万元，增长19.74%。主要原因是新增河长制管理职能与脱贫攻坚任务。

3.公务接待费支出3.71万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待31批次，362人次（不包括陪同人员），共计支出3.71万元，具体内容包括：接待省委督导组、省河长制办公室、省水利厅、长江水利委员会、国家防总等单位来我局检查督导工作。

公务接待费支出决算比2016年增加0.31万元，增长9.11%。主要原因是新增河长制管理职能。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位为事业单位，按照决算口径，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2017年度，我单位未发生政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，广元市水务局共有车辆6辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金4016.05万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分99分，存在的问题：一是部分项目尚未完工或实施进度缓慢，致使资金未能及时支付，造成资金结转额度较大，二是由于新增河长制管理职能，“三公”经费较预算增加。下一步将加快项目推进进度，力求及时支付项目资金，进一步加强内部管理，严格控制“三公”支出。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算编制（10分） | 报送时间 | 报送时效(2分) | 2 |
|  | 编制质量 | 预算编制准确（3分） | 3 |
|  | 绩效目标 | 部门整体绩效目标（2分） | 2 |
|  |  | 项目绩效目标（3分） | 3 |
| 预算执行（10分） | 执行进度 | 部门预算执行进度（2分） | 2 |
|  | 预算调整 | 预算执行可行性（2分） | 2 |
|  | 行政成本 | 三公经费（3分） | 2 |
|  | 决算 | 部门决算编制和审查（3分） | 3 |
| 综合管理（30分） | 非税收入执收情况 | 非税收入征收情况（1分） | 1 |
|  |  | 非税收入上缴情况（2分） | 2 |
|  | 政府采购 | 政府采购实施计划编制（2分） | 2 |
|  |  | 政府采购实施计划执行（2分） | 2 |
|  | 资产管理 | 资产管理信息系统建设情况（1分） | 1 |
|  |  | 行政事业单位资产清查开展情况（1分） | 1 |
| 综合管理（30分） |  | 行政事业单位资产报表上报情况（1分） | 1 |
|  | 内控制度管理 | 内部控制制度健全完整（3分） | 3 |
|  | 信息公开 | 预算公开（1分） | 1 |
|  |  | 决算公开（1分） | 1 |
|  |  | 绩效信息公开（1分） | 1 |
|  | 绩效评价 | 评价开展情况（3分） | 3 |
|  |  | 评价结果报告（2分） | 2 |
|  | 财政政策执行 | 公务卡改革（1分） | 1 |
|  |  | 预算执行动态监控（2分） | 2 |
|  |  | 授权支付退票（2分） | 2 |
|  | 财评纪律执行 | 审计检察（2分） | 2 |
|  |  | 存在问题整改是否到位（2分） | 2 |
| 整体效益（20分） | 部门整体绩效 | 年度考核（20分） | 20 |
| 合计 |  |  | 99 |

3.部门自行组织绩效评价开展情况

本部门无独立核算下属单位，未开展整体支出绩效评价。本部门对2017年水利执法经费项目开展了绩效评价，得分为98分，存在的主要问题是该项目列支了部分日常工作经费。下一步将对相关支出认真分析和归集，做到核算准确。

2017年项目支出绩效评价得分表

| 广元市水务局 | 2017年水利执法经费项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| 项目决策（20分） | 科学决策（10分） | 必要性 （政策依据) | 5 | 5 |
|  |  | 可行性 （政策完善） | 5 | 5 |
|  | 绩效目标（10） | 明确性 | 5 | 5 |
|  |  | 合理性 | 5 | 5 |
| 项目管理（10分） | 资金管理（7分） | 资金分配 | 3 | 3 |
|  |  | 资金使用 | 4 | 2 |
|  | 项目执行（3分） | 执行规范 | 3 | 3 |
| 项目绩效 （特性指标70分） | 项目完成（20） | 完成数量 | 5 | 5 |
|  |  | 完成质量 | 5 | 5 |
|  |  | 完成时效 | 5 | 5 |
|  |  | 完成成本 | 5 | 5 |
|  | 项目效益（50分） | 经济效益（可选项） | 40 |  |
|  |  | 社会效益（可选项） |  | 40 |
|  |  | 生态效益（可选项） |  |  |
|  |  | 可持续效益（可选项） |  |  |
|  |  | 公平效率（可选项） |  |  |
|  |  | 使用效率（可选项） |  |  |
|  |  | 服务对象满意度 | 10 | 10 |
| 总分 | 98 |  |  |  |

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

10.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：指反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监管、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

11.农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）：反映水利、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、业务培训、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

12.农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）：反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。

13.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制定和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

14.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案、节水以及相关标准的制定和监督实施，组织实施流域或跨流域水资源调度，水功能区监督管理，取水许可、江河湖库及水源地保护监管，水资源公报发布，基础资料整编，水量调度，节约用水，设备仪器运行维护，入河排污口监督管理、审定水域纳污能力和限制排污控制，水资源论证，地下水资源管理，超采区治理和保护，用水定额管理，水务管理和各项保护管理等。

15.农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）：反映水利系统纳入预算管理的水质监测事业单位的支出。有关事项包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与推广，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验、分析、资料整编、发布水质公报等。

16.农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）：反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。有关事项包括江河湖库、海滨、区的水文测报，水文测检、水文情报预报、河道监测、水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制，水文资料整编及水文设施运行维护等。

17.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通讯设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织，汛期调用民工及劳动保护，灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，视频会商等。

18.农林水支出（类）水利（款）水资源费安排的支出（项）：反映用水资源费收入（一般预算专项收入）安排的支出。

19.农林水支出（类）水利（款）其他农林水支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

20. 社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险费经费。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

25.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

26.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

27.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。