附件1

| 2018年全市工业经济目标任务分解表（一） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：亿元、户、% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 责任单位 | 规上工业增加值增速 |  |  |  | 新进规企业 |  |  | 规上工业利润总额 |  |  |  | 新兴产业产值 |  |  |  |
|  | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
| 苍溪县 | 12.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 3 | 4 | 6 | 3.4 | 7 | 9.5 | 12.5 | 0.35 | 0.75 | 1.12 | 1.5 |
| 旺苍县 | 11 | 11 | 11 | 11 | 5 | 6 | 8 | 1.55 | 3.1 | 4.5 | 6 | 2.47 | 5.25 | 7.87 | 10.5 |
| 剑阁县 | 12 | 11 | 11 | 11 | 3 | 4 | 6 | 1.15 | 1.8 | 2.7 | 4 | 7.05 | 15 | 22.5 | 30 |
| 青川县 | 12 | 10 | 10 | 10 | 2 | 3 | 4 | 0.45 | 0.9 | 1.4 | 2 | 2.23 | 4.75 | 7.12 | 9.5 |
| 利州区 | 12 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 1 | 3 | 6 | 1.75 | 7.5 | 10 | 14 | 7.4 | 15.75 | 23.63 | 31.5 |
| 昭化区 | 11.5 | 11 | 11 | 11 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1.8 | 2.7 | 4 | 1.1 | 2.3 | 3.45 | 4.6 |
| 朝天区 | 10.5 | 10 | 10 | 10 | 2 | 3 | 4 | 2.65 | 5 | 7 | 9.5 | 0.24 | 0.5 | 0.75 | 1 |
| 广元经济 技术开发区 | 11.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 4 | 6 | 10 | 3 | 6.8 | 10 | 14 | 20.68 | 44 | 66 | 88 |
| 市天然气综合利用工业园区 | 15 | 11 | 11 | 11 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4.5 | 6.6 | 9.5 | - | - | - | - |
| 备注：1.规上工业增加值增速、新进规企业、规上工业利润、新兴产业产值各季度目标均为累计数；2.原市直企业纳入利州区统计口径；3.市天然气综合利用工业园区新进规企业按所在地与有关县区重复计算；4.市天然气综合利用工业园区不下达新兴产业产值、园区建设和新增超亿元企业目标，另行下达争取中石油双鱼石区块天然气净化厂落户剑阁、推动完成四川燃气集团组建、新培育产值10亿元企业1户、协调保障全市工业企业用气等特色工作目标；5.工业投资和技改投资目标任务另行分解下达。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 2018年全市工业经济目标任务分解表（二） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元、亩、户、% |  |  |  |  |  |  |
| 责任 单位 | 园区建设 |  |  |  | 新增产值 超亿元企业 | 单位工业增加值能耗降幅 |
|  | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |  |  |
| 苍溪县 | 完成基础建设投资2000万元 | 新增开发面积100亩；累计完成基础建设投资4000万元；30000平方米标准化厂房实质性动工；启动园区污水处理设施建设。 | 累计新增开发面积300亩；累计完成基础建设投资7000万元；标准化厂房完成总投资60%以上；完成供地100亩。 | 累计新增开发面积500亩；累计完成基础建设投资10000万元；标准化厂房完成总投资90%以上；完成园区污水处理设施建设；累计供地200亩；主导产业产值占比提高1%。 | 2 | 3 |
| 旺苍县 | 完成基础建设投资2000万元 | 新增开发面积100亩；累计完成基础建设投资4000万元；启动园区污水处理设施建设。 | 累计新增开发面积300亩；累计完成基础建设投资7000万元；完成供地100亩。 | 累计新增开发面积500亩；累计完成基础建设投资10000万元；完成园区污水处理设施建设；累计供地200亩；主导产业产值占比提高1%。 | 2 | 3 |
| 剑阁县 | 完成基础建设投资2000万元 | 累计完成基础建设投资4000万元；10万平米标准化厂房完成总投资40%以上；完成普安工业园污水处理设施主体工程；启动剑门工业园污水处理设施建设。 | 累计完成基础建设投资7000万元以上；标准化厂房完成总投资的70%以上；建成普安工业园污水处理设施；完成供地100亩以上。 | 累计完成基础建设投资10000万元以上；标准化厂房完成总投资的90%以上；累计供地200亩以上；完成剑门工业污水处理设施建设；主导产业产值占比提高1%。 | 2 | 3.2 |
| 青川县 | 完成基础建设投资500万元；庄子产业园新签约项目2个 | 累计完成基础建设投资2000万元；供地100亩。 | 累计完成基础建设投资3500万元；累计供地200亩。 | 累计完成基础建设投资5000万元；累计供地500亩；启动园区污水处理设施建设；主导产业产值占比提高1%。 | 1 | 2.8 |
| 利州区 | 完成基础建设投资2000万元 | 累计完成基础建设投资4000万元；启动宝轮35000平方米标准化厂房建设。 | 累计完成基础建设投资7000万元；完成供地100亩；完成标准化厂房总投资40%。 | 累计完成基础建设投资10000万元；新增开发面积200亩；累计供地200亩；完成标准化厂房总投资90%；启动园区污水处理设施建设；主导产业产值占比提高1%。 | 3 | 3 |
| 昭化区 | 新增开发面积300亩；完成基础建设投资3000万元 | 累计新增开发面积600亩；累计完成基础建设投资7000万元；完成家居产业城建设规划、产业规划编制。 | 累计新增开发面积1000亩；累计完成基础建设投资10000万元；完成供地100亩；完成家居产业城建设规划、产业规划评审。 | 累计新增开发面积1500亩；累计完成基础建设投资15000万元；累计供地300亩以上；启动园区污水处理设施建设；主导产业产值占比提高1%。 | 1 | 2.8 |
| 朝天区 | 完成基础建设投资1000万元 | 累计完成基础建设投资3000万元；大巴口污水处理设施、石材城二期38000平方米标准化厂房实质性开工；石材城污水处理设施完成总投资60%。 | 累计完成基础建设投资5000万元；大巴口污水处理设施完成总投资40%；石材城二期标准化厂房完成总投资40%；石材城污水处理设施完成总投资80%。 | 累计完成基础建设投资8000万元；完成大巴口、石材城污水处理设施建设并投入运行；石材城二期标准化厂房完成总投资80%；完成供地200亩；主导产业产值占比提高1%。 | 1 | 3 |
| 广元经济技术开发区 | 新增开发面积300亩；完成基础建设投资8000万元 | 累计新增园区开发面积500亩；累计完成基础建设投资18000万元；启动园区污水处理设施建设。启动盘龙医药产业园30000平方米标准化厂房建设。 | 累计新增园区开发面积900亩；累计完成基础建设投资30000万元；完成供地200亩；完成袁家坝工业园双创基地B区32000平方米标准化厂房主体建设，完成总投资90%。 | 累计新增园区开发面积1500亩；累计完成基础建设投资42000万元；累计供地500亩；完成园区污水处理设施建设；完成盘龙医药产业园标准化厂房主体工程，完成总投资80%；主导产业产值占比提高1%。 | 3 | 3 |
| 市天然气综合利用工业园区 | - | - | - | - | - | 3.2 |