附件4

广元市信息通信扶贫专项2018年实施方案工作进度安排表

单位：万元

| 县区 | 实施项目（个）及项目名称 | 重点项目（个）及项目名称 | 1月 |  | 2月 |  | 3月 |  | 4月 |  | 5月 |  | 6月 |  |  | 7月 |  | 8月 |  | 9月 |  | 10月 |  | 11月 |  | 12月 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 项目实施进度 | 资金支出进度 | 项目实施进度 | 资金支出进度 | 项目实施 进度 | 资金支出进度 | 项目实施进度 | 资金支出进度 | 项目实施进度 | 资金支出进度 | 项目实施进度 |  | 资金支出进度 | 项目实施 进度 | 资金支出进度 | 项目实施 进度 | 资金支出进度 | 项目实施 进度 | 资金支出进度 | 项目实施 进度 | 资金支出进度 | 项目实施进度 | 资金支出进度 | 项目实施进度 | 资金支出进度 |
|  | 165 | 67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 已退出贫困村网络维护 | 新建 网络 |  | 20.8 |  | 70 |  | 268 |  | 377 |  | 589 |  |  | 900 |  | 1017.2 |  | 1080 |  | 1101 |  | 1117 |  | 1143 |  | 1159.6 |
| 利州区 | 4 | 0 | 网络维护 | 0.5 | 网络维护 | 1 | 网络 维护 | 1.5 | 网络维护 | 2 | 网络维护 | 2.5 | 网络维护 |  | 3 | 网络维护 | 3.5 | 网络维护 | 4 | 网络维护 | 4.5 | 网络维护 | 5 | 网络维护 | 5.5 | 网络维护 | 6 |
| 昭化区 | 22 | 1 | 网络维护 | 2.8 | 网络维护 | 5.6 | 新建网络1个及网络维护 | 23 | 网络维护 | 25.5 | 网络维护 | 28.3 | 网络维护 |  | 31.1 | 网络维护 | 33.9 | 网络维护 | 36.7 | 网络维护 | 39.5 | 网络维护 | 42.3 | 网络维护 | 45.1 | 网络维护 | 47.3 |
| 朝天区 | 20 | 3 | 网络维护 | 2.5 | 网络维护 | 5 | 网络维护 | 7.5 | 网络维护 | 10 | 新建网络2个及网络维护 | 37.2 | 网络维护 |  | 39.7 | 网络维护 | 42.2 | 新建网络1个及网络维护 | 58.3 | 网络维护 | 60.8 | 网络维护 | 63.3 | 网络维护 | 65.8 | 网络维护 | 70.8 |
| 青川县 | 18 | 10 | 网络维护 | 2.3 | 网络维护 | 4.6 | 网络维护 | 6.9 | 新建网络5个及网络维护 | 70.3 | 新建网络1个及网络维护 | 86.2 | 新建网络3个及网络维护 | 129 |  | 新建网络1个及网络维护 | 145.2 | 网络维护 | 148 | 网络维护 | 150 | 网络维护 | 153 | 网络维护 | 154.6 | 网络维护 | 162.2 |
| 旺苍县 | 30 | 9 | 网络维护 | 3.8 | 网络维护 | 7.6 | 新建网络3个及网络维护 | 46 | 网络维护 | 49.6 | 新建网络1个及网络维护 | 67.4 | 新建网络3个及网络维护 | 113 |  | 新建网络2个及网络维护 | 143.7 | 网络维护 | 148 | 网络维护 | 152 | 网络维护 | 156 | 网络维护 | 159.4 | 网络维护 | 167 |
| 剑阁县 | 23 | 27 | 网络维护 | 2.9 | 网络维护 | 5.8 | 新建网络7个及网络维护 | 104 | 新建网络2个及网络维护 | 134 | 新建网络6个及网络维护 | 219 | 新建网络10个及网络维护 | 357 |  | 新建网络1个及网络维护 | 373.9 | 新建网络1个及网络维护 | 390 | 网络维护 | 393 | 网络维护 | 396 | 网络维护 | 399.1 | 网络维护 | 401.7 |
| 苍溪县 | 48 | 17 | 网络维护 | 6 | 新建网络2个及网络维护 | 41 | 新建网络2个及网络维护 | 79 | 网络维护 | 85.2 | 新建网络4个及网络维护 | 148 | 新建网络5个及网络维护 | 226 |  | 新建网络3个及网络维护 | 274.8 | 新建网络1个及网络维护 | 295 | 网络维护 | 301 | 网络维护 | 302 | 网络维护 | 313.1 | 网络维护 | 304.6 |